|  | УТВЕРЖДЕН решением Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Протокол от __.__.2025 № ______ |
| --- | --- |

Годовой отчет

Публичного акционерного общества

энергетики и электрификации

ПАО «Камчатскэнерго»

за 2024 год

Генеральный директор

ПАО «Камчатскэнерго»					            _____________________/Новиков А.Н./

«____»________2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	4

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6

1.1.	Об Обществе и его положении в отрасли	6

1.2.	Стратегические цели	21

1.3.	Приоритетные задачи и перспективы развития Общества	22

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО	25

2.1. Основные производственные показатели	25

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ	29

3.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение	29

Раздел 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	31

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	31

4.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества	37

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества	37

4.4. Анализ дебиторской задолженности	38

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	39

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИИ	40

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	40

Раздел 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	49

6.1. Распределение прибыли и дивидендная политика	49

Раздел 7. ИННОВАЦИИ	50

7.1.	Инновации	50

Раздел 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	56

8.1. Кадровая политика Общества	56

8.2. Социальная политика Общества	59

Раздел 9. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	61

Раздел 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	66

Раздел 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	74

11.1. Органы управления и контроля	74

11.2. Утвержденные ключевые показатели эффективности	77

11.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членами органов управления Общества	77

11.4. Ревизионная комиссия	78

11.5. Организация внутреннего аудита	79

11.6. Управление рисками	79

11.7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	82

11.8. Уставный капитал	82

11.9. Структура уставного капитала	82

11.10. Общество на рынке ценных бумаг	83

11.11. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	83

Раздел 12. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	84

12.1. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2024 год	84

Список приложений	86

# ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ПАО «Камчатскэнерго»

2024 год стал для ПАО «Камчатскэнерго» юбилейным. За нашими плечами шесть десятков лет трудного, но славного пути: от первых энергопоездов и дизельных электростанций до уникального комплекса практически всех объектов генерации, которые существуют в мире. За нашей спиной огромный задел, который создавался поистине фанатами своего дела – молодыми энергетиками, приезжающими на Камчатку строить станции и тянуть линии электропередачи. За эти 60 лет нам пришлось многое сделать, чтобы отладить четкую систему, в работе которой недопустимы сбои.  Успехи и неудачи — всё было за эти годы, и тем важнее для нас настоящее, ставшее результатом долгого, упорного и кропотливого труда.

Сегодня Камчатскэнерго не только ежедневно подтверждает звание надежного гарантирующего поставщика тепловой и электрической энергии, но и показывает, что мы умеем работать на перспективу, активно развивая энергетический потенциал Камчатского края.

Электростанциями ПАО «Камчатскэнерго» в январе 2024 года был поставлен новый рекорд выработки электроэнергии - 6 млн 477 тыс кВт*ч. Это максимальный показатель за последние 16 лет работы энергокомпании.

Постоянно растущее потребление, и, как следствие, выработка тепловой и электрической энергии, говорят о качественной эксплуатации действующего оборудования.  В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов проведены масштабные ремонтные работы, включающие ремонт трансформаторных и распределительных подстанций, 8 котлоагрегатов, 12 турбоагрегатов и 
6 гидроагрегатов, также отремонтировано более 109 км линий электропередачи. Чтобы исключить возникновение непредвиденных ситуаций в осенне-зимний период были отремонтированы и заменены участки изношенных тепловых сетей протяженностью 9 635 метров в однотрубном исчислении, при этом часть тепловых сетей 1 250 метров, была заменена на трубы из изопрофлекса, что позволило не только снизить эксплуатационные расходы, но и существенно увеличить срок службы трубопроводов. Так же внимание было уделено эксплуатируемым котельным -  отремонтировано 17 котлов, 6 зданий и сооружений, установлена новая дымовая труба на котельной № 6 «Авача» в Петропавловске-Камчатском.

В 2024 году энергокомпания успешно завершила работы по обеспечению защиты высоковольтной линии ВЛ-201 от потенциального схода лавин.  Еще три противолавинные опоры были установлены у подножия Вилючинского вулкана. В общей сложности на данной линии, которая начинается от Мутновской геотермальной станции, установлено восемь современных противолавинных опор.

В целях обеспечения надежной работы Мутновских ГеоЭС проводится регулярное обновление парка продуктивных геотермальных скважин.  В 2024 году на мутновском месторождении были пробурены две новые скважины -  ГЕО-10 и ГЕО-11, обеспечивающие работу станции с максимальной выработкой электроэнергии без ограничения располагаемой мощности.

Еще одним важным шагов в развитии геотермальной энергетики станет строительство бинарного блока Мутновской ГеоЭс. В 2024 году мы начали проектирование бинарного блока, который позволит, используя действующие скважины, выдать дополнительные 16,5 МВт мощности.

Для максимального использования возобновляемых источников энергии, которыми богата Камчатка, в 2024 году принято решение о начале проектных работ по строительству Толмачевской ГЭС-4. Станция должна стать завершающей ступенью каскада малых гидроэлектростанций на реке Толмачева в Усть-Большерецком районе. В отчетном году проведены полевые геотехнические и инженерно-сейсмологические работы в рамках проектирования будущей станции. Согласно предварительным проектным проработкам и технико-экономическим расчетам, мощность станции составит 6 МВт, в год она сможет вырабатывать 41,55 млн кВт∙ч электроэнергии.

Не остаются без внимания и действующие энергообъекты, которые являются основой всей камчатской энергетики. В минувшем году на станции ТЭЦ-1 была внедрена инновационная система, предназначенная для защиты трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин от биологических обрастаний и коррозии. Эта система обеспечивает защиту трубопроводов от разрушительного воздействия морской воды, а также эффективно предотвращает оседание микроорганизмов и бактерий на внутренних стенках конденсаторов.

В рамках постоянно проводимой работы по повышению надежности электроснабжения потребителей и снижению аварийности в 2024 году на станции ТЭЦ-2 линейные и трансформаторные высоковольтные вводы были заменены на современные с твердой изоляцией.

Также на Камчатских ТЭЦ начали устанавливать новые элегазовые выключатели 110 кВ, произведенные в России. В минувшем году их было установлено восемь, работа по замене этих выключателей продолжается. Элегазовый выключатель — это высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее защиту сети от перегрузок и коротких замыканий с минимальным временем отключения, что значительно снижает риск аварийных ситуаций и позволяет стабильно поддерживать работу критически важной инфраструктуры на полуострове.

Фактический объем реализованной продукции в 2024 году достиг отметки в 40 359 225 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка была увеличена на 5 246 203 тыс. рублей (прирост 15 %). По результатам производственно-хозяйственной деятельности энергокомпанией 
в 2024 году получена чистая прибыль в размере 112 337 тыс. рублей.

Работая в порой экстремальных условиях, вкладывая свою душу, свой труд и свои знания несколько тысяч сотрудников Камчатскэнерго вот уже 60 лет несут свет и тепло в каждый дом. И сегодня уже новое поколение молодых профессионалов пишет новую историю камчатской энергосистемы. И у них точно все получится!

Председатель Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго»                 				Малков Д.А.

«____»______________2025 г.

Генеральный директор	ПАО «Камчатскэнерго»					Новиков А.Н.

«____»______________2025 г.

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

  - Об Обществе и его положении в отрасли

Краткая история Общества

Районное энергетическое управление «Камчатскэнерго» было создано в 1 апреля 1964 году с целью централизации управления существующими энергообъектами Камчатки, которые на тот момент включали в себя пять энергопоездов, две паротурбинные электростанции и более десяти дизельных электростанций, общей мощностью 22 МВт.

В сентябре 1964 года было начато строительство первой крупной электростанции на Камчатке — Камчатской ТЭЦ-1. Первый пусковой комплекс станции был введен в эксплуатацию 30 мая 1965 года, в 1980 году Камчатская ТЭЦ-1 вышла на проектную мощность.

К началу 1980-х годов мощностей Камчатской ТЭЦ-1 для энергоснабжения Центрального энергорайона Камчатки стало не хватать. Изначально рассматривался проект строительства атомной электростанции, но в итоге предпочтение было отдано возведению ещё одной тепловой электростанции. Подготовительные работы по строительству Камчатской ТЭЦ-2 были начаты в 1978 году, первый турбоагрегат ТЭЦ-2 был введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году.

В начале 1990-х годов зависимая от привозного мазута энергетика Камчатки вступила в перманентный кризис, связанный с высокой стоимостью топлива и хроническими неплатежами потребителей. Было принято решение переориентировать энергетику региона на местные ресурсы — природный газ, геотермальную и гидравлическую энергию.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации ПАО «Камчатскэнерго» (далее – ПАО «Камчатскэнерго», Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05.11.1992 № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

ПАО «Камчатскэнерго» является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд г. Петропавловска-Камчатского.

Общество входит в Группу РусГидро.

ПАО «РусГидро» владеет 28,06 % обыкновенных акций ПАО «Камчатскэнерго».

Доля косвенного участия ПАО «РусГидро» через АО «РАО ЭС Востока» и АО «ЮЭСК» - 99,33 %.

ПАО «РусГидро» – одна из крупнейших российских генерирующих компаний, которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет более 38 ГВт.

С 1997 года ПАО «Камчатскэнерго» включено в реестр субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса.

С 2006 года Обществу присвоен статус хозяйствующего субъекта, имеющего на рынке определенного товара долю более 35 %.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10.

Организационная структура Общества

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2024 утверждена решением Совета директоров 30.10.2023 (протокол от 30.10.2023 № 5).

Основные виды деятельности Общества

Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет деятельность

ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет свою деятельность в рамках изолированной энергетической системы. Основным рынком сбыта продукции ПАО «Камчатскэнерго» является ограниченная инфраструктурными мощностями Общества территория Камчатского края в пределах Центрального и Озерновского (с 20.12.2019) энергоузлов.

В зону охвата Центрального и Озерновского энергоузлов ПАО «Камчатскэнерго» входят следующие населенные пункты: г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово и районы вдоль трассы автодороги до посёлка Мильково, с. Усть-Большерецк и г. Вилючинск (по договорам купли-продажи электрической энергии), Усть-Большерецкий район.

Теплоснабжение от энергоисточников ПАО «Камчатскэнерго» ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 осуществляется только в городе Петропавловске-Камчатском; от котельных, эксплуатируемых ПАО «Камчатскэнерго» -г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном районе.

Электроснабжение: юридические лица – 5 561.

Теплоснабжение: юридические лица – 1 801.

Основными потребителями электро- и теплоэнергии, вырабатываемой ПАО «Камчатскэнерго», являются: управляющие организации, ТСЖ, население на прямых договорах, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ ЖЭ(К)О №3, КГУП «Камчатский водоканал», предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия финансируемые из средств бюджетов всех уровней и хозрасчетные потребители, а также юридические лица, оказывающие услуги по транспортировке электроэнергии по своим распределительным электрическим сетям (ООО «Марлин», АО «Оборонэнерго», ООО «РСО «Силуэт», МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «ТеплоЭлектроСетевая компания», ООО «41 Электрическая сеть», ООО «Алеир», АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ООО «28-Электросеть», ООО «Терминал «Сероглазка», ООО «МК Транс», ООО «Электролиния», ООО «Камчатская энергетическая компания», ООО «Океан Газ»).

Основными видами деятельности Общества являются производство, передача и сбыт электрической и тепловой энергии, в том числе от возобновляемых источников энергии.

Энергетическая политика, проводимая в Камчатском крае и направленная на использование местных энергетических ресурсов, привела к созданию в 1996 - 2002 годах двух энергокомпаний, использующих местные природные ресурсы:

- Верхне – Мутновская, Мутновская ГеоЭС и Паужетская ГеоЭС, использующие геотермальные ресурсы (парогидротерм) и расположенные в 60 км от п. Паратунка до 20.12.2019 эксплуатировались АО «Геотерм». В связи с ликвидацией АО «Геотерм» с 20.12.2019 электростанции перешли в эксплуатационную ответственность ПАО «Камчатскэнерго» (ГРН 2194101150406 от 19.12.2019).

- Каскад Толмачёвских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3), расположенных в 53 км от п. Апача и использующих гидроресурсы до 20.12.2019 эксплуатировались ПАО «КамГЭК» (Камчатский газоэнергетический комплекс). В связи с ликвидацией ПАО «КамГЭК» электростанции перешли в доверительное управление ПАО «Камчатскэнерго» (ГРН 2194101150406 от 19.12.2019).

Поставку электрической энергии на региональном рынке Центрального и Озерновского (с 20.12.2019) энергоузлов Камчатского края в сети ПАО «Камчатскэнерго» осуществляют:

Электростанции ПАО «Камчатскэнерго» установленной мощностью:

По Центральному энергоузлу (ЦЭУ):

| - ТЭЦ – 1 | 204,0 МВт; |
| --- | --- |
| - ТЭЦ – 2 | 160,0 МВт; |
| - В-Мутновская ГеоЭС | 12,0 МВт; |
| - Мутновская ГеоЭС | 50,0 МВт; |
| - ДЭС - 5 | 6,0 МВт; |
| - ДЭС-6 | 4,4 МВт; |
| - ДЭС (ТЭЦ-2) | 3,150 МВт |

По Озерновскому, изолированному энергоузлу (ОЭУ):

| - Паужетская ГеоЭС | 12,0 МВт; |
| --- | --- |
| - Озерновские ДЭС | 5,57 МВт. |

Электростанции в доверительном управлении у ПАО «Камчатскэнерго»

По Центральному энергоузлу (ЦЭУ) (Толмачевские ГЭС):

| - ГЭС – 1 | 2,2 МВт; |
| --- | --- |
| - ГЭС – 2 | 24,8 МВт; |
| - ГЭС – 3 | 18,4 МВт. |

В соответствии с агентским Договором оказания услуг по выполнению энергосбытовых функций деятельность по реализации электрической и тепловой энергии потребителям осуществляется ПАО «ДЭК».

Выполнение планового уровня оплаты энергии

Таблица № 1, млн. рублей с НДС

| 2024 | Объем продаж |  |  | Оплата |  |  | Уровень оплаты, % |  |  | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  |
| Электро | 12 234,6 | 15 936,9 | 3 702,3 | 12 173,4 | 15 858,4 | 3 685,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 100,0 |
| Тепло | 7 362,4 | 7 236,9 | -125,5 | 7 259,4 | 7 138,2 | -121,2 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 100,0 |
| Итого | 19 597,0 | 23 173,8 | 3 576,8 | 19 432,8 | 22 996,6 | 3 563,8 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 100,0 |

Плановый объем оплаты энергии на 2024 год составил 19 432,8 млн. рублей или 99,5 % к запланированному объему продаж 19 597,0 млн. рублей.

Фактически оплата за 2024 год составила 22 996,6 млн. рублей или 99,5 % к фактическому объему продаж 23 173,8 млн. рублей. Задание по уровню оплаты энергии от объема продаж выполнено на 100,0 %.

Производство электрической энергии в Центральном и Озерновском энергоузлах (далее - ЦЭУ и ОЭУ)

Электропотребление ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год (по Центральному и Озерновскому энергоузлах) составило 1 758 853 666 кВтч, в том числе:

1. Электропотребление по Центральному энергоузлу (ЦЭУ) составило 1 712 721 513 кВтч или 97,4 %, в т.ч.:

- Выработка - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ДЭС ТЭЦ-2, ДЭС п. Мильково, ДЭС п. Усть-Большерецк, передвижные ДЭС 1 263 195 891 кВтч или 73,8 % от электропотребления ЦЭУ;

- Выработка - Мутновские ГеоЭС 382 712 030 кВтч или 22,3 % от электропотребления ЦЭУ;

- Поступление от других производителей (Толмачёвские ГЭС) 66 813 592 кВтч. или 3,9 % от электропотребления ЦЭУ.

2. Электропотребление по Озерновскому изолированному энергоузлу (ОЭУ) составило 
46 132 153 кВтч или 2,6 %, в т.ч.

Выработка - Паужетская ГеоЭС 43 501 608 кВтч или 94,3 % от электропотребления ОЭУ;

Выработка - Озерновская ДЭС 2 630 545 кВтч или 5,7 % от электропотребления ОЭУ.

Структура объемов электроэнергии, принятых в сети

ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году

ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет покупку электроэнергии от сторонних предприятий на правах гарантирующего поставщика, по итогам года в объеме 207 718 807 кВтч., в том числе:

- АО «Корякэнерго» - 20 013 268 кВтч;

- АО «Камчатские электрические сети» - 22 095 081 кВтч;

- ООО «Энергопрогноз» - 154 729 970 кВтч;

- ООО «Укинский лиман» - 2 350 560 кВтч;

- ООО «Пенжинское ГДП» (ООО «Нейрон») – 4 413 600 кВтч;

- АО «Корякэнерго» ОЭУ – 3 431 848 кВтч;

- ООО «Мэтскай» - 684 480 кВтч.

Камчатский край относится к субъектам РФ, территория которого не включена в ценовую зону оптового рынка электроэнергии.

ПАО «Камчатскэнерго» является изолированной энергосистемой, где договорные отношения с потребителями регулируются Правилами розничного рынка, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и на основании Постановления Управления по регулированию тарифов Администрации Камчатской области от 02.11.2006 № 18 ПАО «Камчатскэнерго» присвоен статус гарантирующего поставщика в границах зоны деятельности и включено в единый федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков.

Отпуск тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии от собственных теплоисточников за 12 месяцев 2024 года составил 1 560 569,6 тыс. Гкал.

По состоянию на 01.01.2025 ПАО «Камчатскэнерго» эксплуатирует следующие тепловые источники:

57 ЦТП Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) (филиал Камчатские ТЭЦ), в том числе ЦТП ТЭЦ-1 – 25, ЦТП ТЭЦ-2 – 32.

27 котельных ПКГО, 27 котельных Елизовского муниципального района (ЕМР) (филиал Коммунальная энергетика).

Структура отпуска

тепловой энергии

ПАО «Камчатскэнерго»,

тыс. Гкал

Полезный отпуск тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии в 2024 году составил 1 390,459 тыс. Гкал., что 
на (+) 22,062 тыс. Гкал. выше плана и на (+) 5,372 тыс. Гкал. выше факта прошлого года.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность

В 2024 году потребителям электрической энергии было отпущено 1 538,704 тыс. кВтч.

Удельный вес потребления в общем объеме полезного отпуска в натуральном выражении:

- Сетевые организации – 1,7 %,

- Промышленность – 18,8 %,

- Транспорт и связь – 3,2 %,

- Сельское хозяйство – 1,9 %,

- Федеральный бюджет – 8,9 %,

- Местный бюджет – 4,3 %,

- ОПП –1,4 %,

- ЖКХ – 5,0 %,

- Население на прямых расчетах – 26,6 %,

- УК, ТСЖ, ЖСК – 6,9 %,

- Прочие – 21,4 %.

Структура полезного отпуска и оплаты электрической энергии по группам потребителей за 2024 год

Таблица № 2

| Группа потребителей | Полезный отпуск |  | Поступило оплаты, тыс. рублей | % оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВтч | тыс. рублей |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 538 704 | 15 936 912 | 15 858 441 | 99,5 |
| Сетевые организации | 26 394 | 307 179 | 288 995 | 94,1 |
| Промышленность | 289 152 | 5 390 771 | 5 287 649 | 98,1 |
| Транспорт и связь | 49 752 | 545 792 | 546 385 | 100,1 |
| Сельское хозяйство | 29 200 | 263 527 | 262 087 | 99,5 |
| Предприятия, финансируемые из федерального бюджета | 136 666 | 1 700 944 | 1 644 287 | 96,7 |
| Предприятия, финансируемые из местного бюджета | 65 906 | 825 264 | 818 698 | 99,2 |
| ОПП | 21 570 | 252 492 | 249 063 | 98,6 |
| ЖКХ | 76 778 | 920 660 | 909 190 | 98,8 |
| Население на прямых расчетах | 408 731 | 1 982 330 | 2 314 529 | 107,7 |
| ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании | 105 782 | 529 986 | 511 562 | 96,5 |
| Прочие | 328 953 | 3 217 967 | 3 205 996 | 99,6 |

Структура поступившей оплаты за отпущенную электрическую энергию по группам потребителей за 2024 год, 
млн. рублей с НДС

В 2024 году полезный отпуск тепловой энергии для нужд отопления и ГВС составил 1 390 459 Гкал.

Удельный вес потребления в общем объеме полезного отпуска в натуральном выражении:

- Промышленность – 0,8 %,

- Сельское хозяйство – 0,0 %,

- Федеральный бюджет – 4,5 %,

- Региональный, местный бюджет – 10,1 %,

- ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании – 4,3 %,

- Население – 73,4 %,

- ОПП – 1,3 %,

- Прочие – 5,6 %.

Структура полезного отпуска и оплаты тепловой энергии по группам потребителей за 2024 год

Таблица № 3

| Группа потребителей | Полезный отпуск |  | Поступило оплаты, тыс. рублей | % оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | тыс. рублей |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 390 459 | 7 236 927 | 7 138 225 | 98,6 |
| Промышленность | 11 165 | 100 789 | 105 681 | 104,9 |
| Сельское хозяйство | 262 | 3 631 | 4 213 | 116,0 |
| Предприятия, финансируемые из федерального бюджета | 63 078 | 681 960 | 683 271 | 100,2 |
| Предприятия, финансируемые из местного бюджета | 140 251 | 1 621 683 | 1 596 931 | 98,5 |
| ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании | 59 578 | 222 038 | 212 329 | 95,6 |
| Население на прямых расчетах | 1 020 770 | 3 707 636 | 3 662 353 | 98,8 |
| ОПП | 18 697 | 129 662 | 127 158 | 98,1 |
| Прочие | 76 658 | 769 528 | 746 289 | 97,0 |

Структура поступившей оплаты за отпущенную тепловую энергию и ГВС по группам потребителей за 2024 год, млн. рублей с НДС

Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет деятельность

Описание конкурентного окружения Общества

Основными конкурентами группы ПАО «Камчатскэнерго»1 являются АО «Корякэнерго» и АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова».

Таблица № 4

| № п/п | Наименование компании | Установленная мощность по данным компаний, мВт | Выработка электроэнергии, млн. кВтч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Корякэнерго» | 23,554 | 23,445 |
| 2 | АО «КЭС им. И.А. Пискунова» | 22,766 | 22,095 |
| 3 | группа ПАО «Камчатскэнерго» | 574,703 | 1 832,09 |

Группой ПАО «Камчатскэнерго» для поддержания результатов в конкурентной среде осуществляются следующие мероприятия:

• оптимизация топливных расходов;

• увеличение доходности за счет оптимизации включенных составов генерирующего оборудования и поддержания высокой готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки;

• финансовый контроль и ведение программ по сокращению издержек;

• разработка проектов модернизации энерго и тепло оборудования.

Основные клиенты (группа клиентов) Общества и принципы работы с ними (клиентская политика)

Основными покупателями электроэнергии являются:

- УК, ТСЖ, население на прямых расчетах;

- Промышленность (в том числе горнодобывающие предприятия: АО «Аметистовое», АО «Тревожное зарево, АО «Камголд», АО «Камчатское золото», АО «СИГМА»);

- Предприятия, финансируемые из средств федерального бюджета (в том числе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по восточному арктическому району», ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН по Камчатскому краю», ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН по Камчатскому краю»);

- Предприятия ЖКХ, ВКХ;

- ОПП (АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»).

Основными покупателями теплоэнергии являются:

- УК, ТСЖ, население на прямых расчетах;

- Предприятия, финансируемые из средств регионального и местного бюджетов (в том числе учреждения здравоохранения и образования);

- Предприятия, финансируемые из средств федерального бюджета (в том числе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ ЖЭ(К)О № 3, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет», Территориальный отдел «Камчатский» филиала «Восточный» ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации, Управление Судебного департамента в Камчатском крае, Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю,  Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю).

С 01.01.2020 в рамках заключенного агентского договора между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «ДЭК» ведет работу с потребителями тепловой и электрической энергии в Камчатском крае от имени и по поручению ПАО «Камчатскэнерго».

В связи с реализацией норм действующего законодательства и вступивших в силу изменений и дополнений к действующим Постановлениям Правительства Российской Федерации приоритетными, устанавливающими базовые требования по взаимодействию с клиентами при оказании услуг в сфере электро- и теплоснабжения были поставлены следующие задачи:

- создание вокруг энергокомпании позитивного информационного пространства.

- формирование дружественной информационной среды, которая способствовала бы осуществлению деятельности энергокомпании и повышению ее привлекательности в глазах целевой аудитории.

- формирование полного и достоверного информационного представления о деятельности энергокомпании.

- формирование у клиентов убеждения в необходимости своевременной оплаты счетов за электрическую и тепловую энергию.

- формирование негативного образа неплательщика, расхитителей электрической и тепловой энергии.

Целевая аудитория:

- клиенты ПАО «Камчатскэнерго» - физические и юридические лица.

- средства массовой информации региона.

- руководители предприятий и организаций.

- органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации.

Основными информационными направлениями в 2024 году стали:

Мероприятия по снижению дебиторской задолженности

Проблемы неоплаты задолженности за потребленные энергоресурсы – одно из основных направлений работы. Привлечение внимания к проблеме органов исполнительной власти, надзорных и контролирующих органов, а также общественности – одна из главных задач PR-службы на протяжении всего года.

В СМИ региона регулярно публикуются материалы о недопустимости накопления задолженности, о существующих мерах взыскания долга – от введения ограничений электроэнергии до исковых заявлений в суд и принудительного взыскания долга судебными приставами.

В туристический сезон – информация о должниках, которым ограничен выезд за пределы РФ по причине задолженности за тепловую и электрическую энергию.

Регулярно с последующим освещением в СМИ проводятся рейды с участием службы экономической безопасности филиала и участковых уполномоченных полиции, в ходе которых в отношении злостных должников составляются протоколы по ст. 7.19 КоАП РФ.

В общественном транспорте Петропавловска-Камчатского (5 маршрутов) размещены информационные материалы от недопустимости накопления долга и мерах воздействия на должников. Автобусы маршрутов 4,12,20,21,30 (с 15 апреля по 14 октября).

Ведется разъяснительная работа в СМИ о необходимости своевременной оплаты счетов, погашения задолженности, последствиях неоплаты долга и возможности заключить соглашение с энергокомпанией о реструктуризации долга.

Разъяснительная работа по изменению законодательства Российской Федерации

Пресс-служба ведет разъяснительную работу, сообщая клиентам об изменении законодательства РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одно из значимых изменений – Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В рамках исполнения закона ПАО «Камчатскэнерго» бесплатно производит установку отсутствующих и неисправных приборов учета электроэнергии, а также замену счетчиков с истекшим межповерочным интервалом. Информация о замене и установке приборов учета освещается в средствах массовой информации региона.

9 сентября 2024 года вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, в соответствии с которыми государственная пошлина при обращении в суд увеличилась в десять раз. Эти изменения особенно касаются клиентов, имеющих долги за потребленные энергоресурсы — к сумме задолженности добавлены дополнительные издержки в виде десятикратно выросшей госпошлины. Данная информация широко освещалась в СМИ региона.

Популяризация интерактивных сервисов

В СМИ региона размещается информация о дистанционных способах оплаты счетов, передачи показаний, возможности решить свои вопросы посредством Интернет-приемной. Среди населения Камчатского края выросла популярность интернет-сервисов – личного кабинета и его мобильного приложения. Одним из плюсов этих сервисов стала возможность дистанционной оплаты счетов без комиссии за проведение транзакции.

В январе 2024 года ДЭК запустила новый интерактивный онлайн-сервис для оплаты коммунальных услуг на Камчатке. Платежная страница ДЭК позволяет жителям Камчатского края без комиссии, без регистрации онлайн оплачивать услуги, включенные в платежный документ от ПАО «Камчатскэнерго».

В течение 2024 года велась активная работа по популяризации интерактивных сервисов — платежной страницы, личного кабинета, его мобильной версии и подписки на получение квитанции по электронной почте. К концу года в личном кабинете зарегистрировано более 80 285 лицевых счетов.   
60 226 клиентов оценили удобство и экологичность электронного платежного документа. Уменьшились жалобы на доставку бумажных квитанций – по электронной почте счета приходят первого числа каждого месяца, а также содержат прямую ссылку на оплату с помощью банковской карты.

Личный кабинет и мобильное приложение позволяют клиентам самостоятельно решать практически все основные вопросы в сфере потребления тепловой и электрической энергии. В личном кабинете можно быстро получить актуальную информацию о лицевом счете, включая историю платежей и начислений, передать показания приборов учета, отследить возможную задолженность, распечатать дубликат квитанции и без комиссии оплатить ее. Многие жители края прикрепили к своему аккаунту лицевые счета своих родителей и теперь могут отслеживать информацию по нескольким лицевым счетам.

Электронная квитанция – еще один оцененный клиентами сервис. Преимущества электронного платежного документа: квитанция приходит на электронную почту потребителя уже на следующий день после произведенного расчета – клиент видит ее на несколько дней раньше, чем бумажный аналог. Электронные квитанции не требуют ресурсов на печать и изготовление бумаги, а значит, уменьшаются отходы от выработанных картриджей, выработавших ресурс принтеров, сокращается вырубка деревьев. На один электронный адрес можно оформить получение нескольких квитанций, например, старших родственников, избавив их таким образом от забот по контролю за платежными документами. Доступ к электронной квитанции имеет только ее владелец. Сводятся к минимуму риски потери документа из-за ненадлежащего состояния почтового ящика или его отсутствия.

Такие интерактивные сервисы, как интернет-приемная и официальный сайт компании, также пользуются вниманием потребителей. Интернет-приемная всегда открыта для обращений граждан – через нее можно направить свои вопросы, приложить необходимые документы и справки. Официальный сайт содержит информацию обо всех сервисах ПАО «ДЭК», последних новостях и изменениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Интерактивные сервисы компании постоянно модернизируются и дополняются, чтобы стать доступными для всех категорий населения. Работа по популяризации интерактивных сервисов в 2025 году продолжается.

Проведение информационных и поощрительных акций

Проведены акции Надежный партнер (для корпоративных клиентов) и На шаг впереди (для исполнителей коммунальных услуг). Награждены юридические лица, которые по итогам 2024 года стали победителями акции. В Камчатском крае были отмечены 5 лучших корпоративных клиентов в пяти номинациях: промышленные потребители, бюджетные потребители, предприятия сельского и рыболовецкого хозяйства, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ. Основными критериями отбора стали: внедрение в своем производстве энергоэффективных технологий, позволяющих снизить нагрузку на энергетические предприятия, соблюдение сроков оплат, не допущение фактов неучтенного потребления тепловой и электрической энергии, внедрение электронного документооборота с ПАО «ДЭК».  Впервые состоялась отдельная акция для исполнителей коммунальных услуг — за отсутствие долгов, своевременное подписание документов и внедрение ЭДО, поощрены три управляющие организации.

15 ноября стартовала акция — Платите за свет и тепло с кешбэком. С 15.11.2024 до 30.06.2025 жители Камчатского края - пользователи Личного кабинета ДЭК, а также клиенты, оплачивающие счета через Платежную страницу ДЭК по специальному QR-коду на квитанциях, могут получить кешбэк в размере 3 % при оплате услуги через СБП. Для получения выгоды клиентам достаточно единоразово пройти регистрацию в программе лояльности на vamprivet.ru и совершить платеж по квитанции.

Предновогодняя акция по списанию пени. Акция направлена на снижение задолженности жителей края, переход на получение квитанций по электронной почте. В акции приняли участие физические лица в Камчатском крае. Для списания начисленной пени частным клиентам было необходимо выполнить ряд условий – оплатить задолженность и текущие начисления, подписаться на получение квитанции по электронной почте. Списывались пени за исключением реструктуризированных, взысканных в судебном порядке, либо находящихся в стадии взыскания.  В 2024 году в акции приняли участие 4 151 частных клиентов. Общая сумма оплаченной задолженности составила 48 483 961,60 рублей. Сумма списанной пени —  15 094 897,47 рублей.

Ежемесячно проводится сбор платежей в формате выездных касс филиала. Работа выездных касс востребована среди жителей отдаленных поселков Елизовского района, предпочитающих наличные платежи другим видам оплаты. В основном, это пожилые люди. График работы специалистов публикуется в СМИ региона.

Информирование населения о мошеннических схемах

В связи с появлением мошеннических схем, целью которых становятся выманивание персональных данных клиентов под видом подачи заявок на установку интеллектуальных приборов учета, получения льгот по ЖКХ, проведения сверки показаний и т.д., ведется освещение данной проблематики в СМИ.

Обзор основных событий Общества

Ежегодно ПАО «Камчатскэнерго» не только успешно подтверждает звание надежного гарантирующего поставщика тепловой и электрической энергии, но и показывает, что коллектив компании умеет работать на перспективу, активно развивая энергетический потенциал Камчатского края.

ЯНВАРЬ 2024

Работников ПАО «Камчатскэнерго» наградили за спасение людей

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю наградили ведомственными медалями «За спасение погибающих на водах» работников филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика из Озерновского энергоузла.

02.10.2023 работники Паужетской ГеоЭС получили сигнал о том, что при форсировании р. Паужетка в сложных метеоусловиях перевернулись автомобили «Урал» и Toyota Land Cruiser. Работники станции Вячеслав Предко, Артем Дочкин и Алексей Ханжин на краново-манипуляторной установке (КМУ) срочно прибыли к месту происшествия и организовали спасательные работы по вызволению людей из разбушевавшейся реки. КМУ загнали в реку, насколько позволяло течение, выдвинутую стрелу крана приблизили к машинам и натянули трос для переправы людей.  Таким образом удалось спасти 5 человек до того, как течение перевернуло и смыло автомобили.

ФЕВРАЛЬ 2024

В ПАО «Камчатскэнерго» зафиксировали новый рекорд суточного производства электроэнергии

Электростанциями ПАО «Камчатскэнерго» 11 января 2024 года произведено рекордное суточное количество электроэнергии - 6 млн 477 тыс. кВт*ч (зимний максимум в 2023 году составил 
6 млн 318 тыс. кВт*ч.) Это максимальный показатель за последние 16 лет работы энергокомпании.

Также установлен новый рекорд потребления мощности — 294 МВт, в январе предыдущего 
2023 года он составил 284 МВт. На динамику суточного роста повлиял, в первую очередь, температурный фактор: установившиеся низкие температуры над полуостровом привели к росту потребления электроэнергии населением и промышленными объектами.

С третьей декады декабря 2023 года и в первой декаде января 2024 года погодные условия на Камчатке определялись влиянием обширного гребня высокого давления азиатского антициклона, который препятствовал выходу к берегам полуострова теплых тихоокеанских циклонов. В этот период средняя температура воздуха в южных и центральных районах полуострова была на 4-10ºС холоднее климатической нормы.

Энергосистема Центрального энергоузла Камчатки имеет достаточные резервы для дальнейшего прохождения пиковых нагрузок, энергетики работают в режиме повышенной готовности. Установленная мощность электростанций ПАО «Камчатскэнерго» составляет 457,320 МВт.

АПРЕЛЬ 2024

На Камчатской ТЭЦ-1 внедрена современная система защиты трубопроводов от коррозии

В филиале Камчатскэнерго «Камчатские ТЭЦ» внедрена система защиты от биологических обрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин на ТЭЦ-1. Она позволяет обеспечить защиту циркуляционных трубопроводов от коррозии морской водой, предотвратить закрепление микроорганизмов и бактерий на внутренних поверхностях конденсаторов и появление на них водорослей и моллюсков.

На ТЭЦ-1 в системах охлаждения используется морская вода, в которой процессы коррозии протекают значительно интенсивнее, чем в обычной воде, а обрастание внутренних поверхностей биоорганизмами способствует росту сопротивления движения воды и засорению конденсаторов турбин. В итоге это приводит к снижению эффективности работы оборудования и нагрузки станции. Для борьбы с обрастанием трубопроводов приходится ежегодно проводить масштабную очистку систем циркуляционного водоснабжения и охлаждения турбин. С внутренних поверхностей водоводов, по которым вода поступает с береговой насосной станции на ТЭЦ ежегодно механическим способом убирают сотни килограммов моллюсков и прочих биологических микроорганизмов.

Металлические участки водовода в ходе выполнения работ были покрыты специальной противообрастающей эмалью, которая используется для защиты от обрастания подводной части корпусов кораблей и подводных лодок. Для очистки конденсаторных трубок турбин была применена система шариковой очистки из губчатой резины, которая предотвращает образование органических отложений и очагов минеральных отложений на внутренних поверхностях. Это современное экологически профилактическое средство поддержания в чистоте поверхности трубных систем конденсатора.

На Дальнем Востоке всего две электростанции, которые используют в технологическом процессе морскую воду — Камчатская ТЭЦ-1 и Владивостокская ТЭЦ-2.

На Камчатке провели противолавинные мероприятия на линии электропередачи

В связи со сложившейся снеголавинной обстановкой и возможным возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, специалисты противолавинного центра Камчатского УГМС по заявке и во взаимодействии со службами ПАО «Камчатскэнерго» и Минобороны провели предупредительные мероприятия в районе прохождения высоковольтной линии электропередачи, которая связывает Мутновские ГеоЭС с Центральным энергоузлом. Предупредительному обстрелу подверглись лавиноопасные участки склонов вулкана Вилючинский.

Обстрел проводился орудийным расчетом Д-30 соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Он позволяет предупредить сход мощных лавин, которые могут угрожать безопасности линии электропередач, а также обеспечит безопасное движение по дороге, ведущей к Мутновским геотермальным электростанциям.

Всего в Камчатском крае насчитывается около ста лавиноопасных участков. Для оперативного реагирования специалисты противолавинной службы Камчатского края и энергетики продолжают мониторинг горных склонов.

ИЮНЬ 2024

Энергетики устанавливают на энергооборудование устройства для отпугивания птиц

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Камчатскэнерго» приступили к установке птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи и системообразующих подстанциях.

Установка специальных устройств препятствует поражению птиц электрическим током, а также защищает энергооборудование от загрязнения продуктами их жизнедеятельности, продлевает срок службы изоляторов и минимизирует нештатные ситуации.

На подстанциях 110 кВ «Елизово» и «Камчатскстройматериалы» установлены механические пропановые громпушки. Газовые пушки работают по принципу шумовой атаки, воспроизводя с заданной периодичностью громкий звук выстрела. Звуковой пропановый отпугиватель птиц - очень действенное и полностью безопасное для экологии устройство.  Сила звука, с которой стреляет пушка, составляет порядка 125 децибел. Этого вполне достаточно, чтобы защитить от непрошеных гостей территории площадью 
до 2 гектаров, но при этом не беспокоить жителей прилегающих жилых районов.

На нескольких ЛЭП, где ранее отмечались места гнездования птиц, приводившие к коротким замыканиям и отключению энергоснабжения, ведутся работы по установке биоакустических отпугивателей, имитирующих крик орла.

ИЮЛЬ 2024

В районе Мутновских ГеоЭС завершено бурение новой производственной скважины ГЕО-10

В районе Мутновских ГеоЭС филиала «Возобновляемая энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» завершились  работы по бурению новой скважины ГЕО-10 глубиной 2203 метра. Скважина находится в режиме прогрева с последующим проведением испытаний, по итогам которых будет выявлены ее энергетические характеристики. В бесснежный период текущего года (август – октябрь) - после прокладки трубопровода пароводяной-смеси - энергетический потенциал пробуренной геотермальной скважины будет доведен до Верхне-Мутновской ГеоЭС (ВМГеоЭС).

Подрядная организации приступила к бурению еще одной скважины - ГЕО-11. Обе скважины ориентированы на обеспечение геотермальным ресурсом ВМГеоЭС, ввод которых позволит гарантировать надежную работу станции с максимальной выработкой электроэнергии в Камчатский Центральный энергоузел без ограничения располагаемой мощности. В состав ВМГеоЭС входят 3 энергоблока с конденсационными турбинами типа Туман-4К мощностью по 4 МВт. Стоит отметить, что новая скважина является одной из самых глубоких с увеличенным диаметром фильтровой колоны 245 мм, которые еще не строились на этом месторождении парогидротерм. Предыдущие скважины имели иную конструкцию с длиной до 2 186 метров и диаметром фильтровой колоны 168 мм. Данная конструкция скважины позволит получать в 1,5 раза больше геотермального флюида. До 2028 года планируется бурение трех новых скважин и для Мутновской ГеоЭС-1.

На Каскаде Толмачевских ГЭС начались инженерно-геологические изыскания для проектирования ГЭС-4

В районе реки Толмачевой в Усть-Большерецком районе Камчатского края осуществлены полевые геотехнические и инженерно-сейсмологические работы в рамках проектирования ГЭС-4. Отряд геологов подготовил буровую технику, инструменты для выполнения откачек из скважин, оборудование и инвентарь, необходимые для обустройства полевого лагеря.

Толмачевская ГЭС-4 должна стать завершающей ступенью каскада малых гидроэлектростанций на реке Толмачева в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Согласно предварительным проектным проработкам и технико-экономическим расчетам, мощность станции составит 6 МВт, в год она сможет вырабатывать 41,55 млн кВтч электроэнергии. Проектирование новой станции планируется завершить к концу 2025 года.

ПАО «Камчатскэнерго» выпустило в реки полуострова мальков кеты

Энергетики Камчатскэнерго совместно с Росрыболовством в целях восполнения водных биоресурсов выпустили в реки полуострова порядка 2 700 мальков кеты. Молодь этой ценной породы лососевых рыб пополнила ресурсы реки Авача, являющейся водоемом рыбохозяйственного значения.

Сохранение и восполнение биоресурсов – одна из приоритетных задач энергокомпании. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов рек.

АВГУСТ 2024

Жителей Камчатки будут оповещать об отключениях электроэнергии по СМС

ПАО «Камчатскэнерго» осуществило внедрение системы прямого информирования собственников квартир и частных домохозяйств о дате и времени отключений электроэнергии при проведении планово-профилактического ремонта на электрооборудовании, а также при аварийных отключениях посредством рассылки СМС-сообщений. Сообщения жителям будут приходить на телефонные номера, указанные в договорах на предоставление коммунальных услуг.

Внедрение автоматического СМС-информирования началось с 01.09.2024. Первыми начнут получать уведомления жители с. Мильково, п. Пущино, с. Шаромы. В дальнейшем данная услуга будет внедрена и в других населенных пунктах Камчатского края.

СЕНТЯБРЬ 2024

Завершен проект по установке инновационных противолавинных опор

ПАО «Камчатскэнерго» завершило работы по защите высоковольтной линии ВЛ-201 от возможного схода лавин — последние три противолавинные опоры установлены у подножия Вилючинского вулкана.  Всего на высоковольтной линии, идущей от Мутновской геотермальной станции установлено восемь инновационных противолавинных опор. Опоры отличаются от типовой своей конструкции – это 24-метровая многогранная конструкция, внутри на треть высоты залитая бетоном.

Линия «Авача-МГеоЭС» является основной, обеспечивающей порядка 30 % всей электроэнергии, потребляемой центральным энергоузлом Камчатского края. Она эксплуатируется в очень сложных климатических условиях: ветровые нагрузки до 60 м/с, гололед и лавины, объем которых составляет 
от 1 млн до 2,5 млн м³.

Опоры установлены в местах наиболее подверженных сходу снежных масс с вулкана.  За время существования этой высоковольтной линии лавины несколько раз полностью разрушали опоры. Последний раз это произошло 29.12.2018, когда сошедшая лавина уничтожила две 25-метровые металлические опоры.

НОЯБРЬ 2024

ПАО «Камчатскэнерго» получило паспорт готовности к зиме

ПАО «Камчатскэнерго» успешно завершило подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и получило паспорт готовности от Министерства энергетики России. Этот документ подтверждает готовность компании обеспечить бесперебойное энергоснабжение Камчатского края в условиях повышенного потребления энергии и низких температур.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены масштабные ремонтные работы, включающие ремонт трансформаторных и распределительных подстанций, 8 котлоагрегатов, 
12 турбоагрегатов и 6 гидроагрегатов, более 109 км линий электропередачи. Проведена расчистка и расширение 366 га просек в охранных зонах линий электропередачи (дополнительные работы запланированы после установления отрицательных температур). 	Был проведен ремонт и замена участков изношенных тепловых сетей протяженностью 9 635 метров в однотрубном исчислении, при этом часть тепловых сетей, 1 250 метров, была заменена на трубы из изопрофлекса, что позволяет снизить эксплуатационные расходы, существенно увеличить срок службы трубопроводов. Так же были отремонтированы 17 котлов, 6 зданий и сооружений, сформированы нормативные запасы топлива, установлена новая дымовая труба на котельной № 6 «Авача» в Петропавловске-Камчатском.

ПАО «Камчатскэнерго» ежегодно увеличивает объемы ремонтных работ, что положительно влияет на надежность и эффективность работы оборудования. Своевременная и всесторонняя подготовка гарантирует бесперебойное энергоснабжение Камчатского края в течение всего осенне-зимнего периода.

На Камчатских ТЭЦ устанавливают высокотехнологичное оборудование российского производства

На станции ТЭЦ-2 завершилось комплексное испытание нового элегазового выключателя 110 кВ. Это уже третий выключатель на Камчатских ТЭЦ, установленный в рамках повышения надежности энергообъектов и сокращения расходов на ремонтные работы. До конца текущего года планируется установить еще 5 подобных выключателей.

Элегазовый выключатель представляет собой высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее защиту сети от перегрузок и коротких замыканий с минимальным временем отключения, что значительно снижает риск аварийных ситуаций и позволяет стабильно поддерживать работу критически важной инфраструктуры на полуострове. Он отличается повышенной долговечностью, меньшим объемом технического обслуживания и высокой устойчивостью к атмосферным и климатическим воздействиям, что особенно актуально для суровых условий Камчатки.

Установленные на Камчатских ТЭЦ элегазовые выключатели произведены в России, полностью внедрение этого инновационного электротехнического оборудования завершится на Камчатских ТЭЦ 
в 2026 году.

Начиная с 1978 года на Камчатских ТЭЦ эксплуатировались выключатели масляного типа, произведенные компаниями Болгарии и Швеции. Всего на Камчатских ТЭЦ было установлено 25 таких выключателей. Со временем технология использования масла в качестве дугогасящей среды устарела и стала экономически невыгодной.

Замена устаревших устройств на современные элегазовые выключатели позволяет существенно улучшить стабильность и качество энергоснабжения региона.

  - Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (далее – Стратегия развития Группы РусГидро), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 
№ 328).

Общество присоединилось к Стратегии развития Группы РусГидро в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 10.12.2021 (протокол от 10.12.2021 № 10), в связи с чем Стратегия развития Группы РусГидро является внутренним документом Общества, а её требования – обязательными для Общества.

Обеспечение надежного электро- и теплоснабжения, и безопасного функционирования объектов Общества

Являясь подконтрольным обществом ПАО «РусГидро» Общество осознает свою социальную ответственность как производителя необходимой электрической и тепловой энергии.

Общество стремится к обеспечению надежного и безопасного для потребителей и окружающей среды функционирования объектов инфраструктуры тепловых станций и котельных с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.

Устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на чистую энергию

Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффекта.

Развитие энергетики Дальнего Востока

Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока, в том числе за счет строительства новых объектов энергетической инфраструктуры для территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Камчатка».

Рост ценности Общества

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного, эффективного и безопасного функционирования объектов Общества.

  - Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- повышение надежности электроснабжения потребителей,

- повышение располагаемой мощности Мутновских ГеоЭС,

- бесперебойная подача электроэнергии,

- технологическое присоединение новых потребителей.

Для решения приоритетных задач в 2024 году было сделано:

- С целью повышения надежности электроснабжения потребителей Усть-Большерецкого района завершены строительно-монтажные работы по объектам «Реконструкция КРУ-6 кВ 2-й секции Паужетской ГеоЭС (14 ячеек)», Реконструкция системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 Паужетской ГеоЭС 
(1 система).

- С целью повышения располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, завершены работы по поддержанию располагаемой мощности МГеоЭС, строительство трассы ПВС 
от скважины Гео-10, бурению скважины Гео-10. Объекты введены в эксплуатацию.

- В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения аварийности выполнены работы по объекту Модернизация линейных и трансформаторных высоковольтных вводов 
ТЭЦ-2 с заменой на современные с твердой изоляцией. Объект введен в эксплуатацию.

- В рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений завершены работы по системе охранного телевидения и технических средств досмотра по объекту «Создание комплексной системы по обеспечению физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов МГеоЭС.».

- В целях бесперебойной подачи электроэнергии завершены строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ВЛ-220 кВ № Л-201 «Авача - МГеоЭС» с заменой 7 существующих опор на анкерно-угловые, лавиноустойчивые опоры». Объект введен в эксплуатацию.

- В рамках реализации объекта «Установка счетчиков электрической энергии с возможностью подключения к интеллектуальным системам учета и монтаж коммуникационного оборудования (УСПД, модемы) в Центральном, Озерновском энергоузле ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году смонтировано 
9 834 точек учета, поставлены приборы учета для реализации строительно-монтажных работ запланированных на 2025 год.

С целью технологического присоединения к электрическим сетям введены следующие объекты:

- Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,2 км, РТП-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ мощностью 14,77 МВА (РТП-2х3150кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., РТП-2х2500кВА-10/0,4 кВ- 1 шт. , КТПН-2х63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт, КТПН-2х630кВА-10/0,4 кВ - 2 шт., КТПН-2х160кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х250кВА-10/0,4 кВ - 1 шт), КЛ-0,4 кВ протяженностью 12 км для технологического присоединения объектов резидентов площадки «Зеленовские озерки», Елизовского муниципального района, Камчатского края. Протяженность кабельной линии – 5,472 км, воздушной линии – 42,508 км, трансформаторная мощность -  8,47 МВт;

- Строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения объекта: «Многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы. Протяженность кабельной линии - 2,539 км.

В рамках развития системы централизованного теплоснабжения реализованы следующие мероприятия:

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, участок с кадастровым номером 41:01:0010112:2655. Ввод составил – 0,486 км ТС;

- Строительство тепловых сетей 2-ого контура от ТК-236 до границ стены: «Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова д. 49А, по ул. Рябикова, д. 49Б г.Елизово. Ввод составил – 0,147 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом 
по ул. Геофизическая в г. Елизово Камчатского края» планируемого к строительству на земельном участке с 41:05:0101001:12242 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Геофизическая. Ввод составил – 0,072 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 1 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой 0,814441 Гкал/ч «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском». Ввод составил – 0,0092 км ТС.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» отдельные территории Камчатского края, определенные вышеуказанным постановлением определены как территория опережающего социально-экономического развития. В рамках создания инженерной инфраструктуры для территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Камчатка» ПАО «Камчатскэнерго» 
на 2025 запланирована реализация следующих проектов:

- Электроснабжение перспективных площадок туристическо-рекреационной зоны «Парк Три Вулкана» общей стоимостью 5 766,26 млн. рублей.

В рамках данного проекта планируется:

строительство «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Горячая сопка»,

строительство ПС 110/35/10 кВ «Горячая сопка»,

строительство КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжная»,

строительство ПС 35/10 кВ «Горнолыжная» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя.

- Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство РТП 10/0,4 кВ (2х400кВА) - 1 шт., ТП-10/0,4кВ (2х40кВА) - 2 шт., ЛЭП-10 кВ (L= 6,6 км), ЛЭП-0,4 кВ (L= 1 км) для технологического присоединения объектов: «ЦНС «Верхнепаратунская-3», «КНС ГК-41», «КНС К-89», «КНС Э-5», расположенных по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район» общей стоимостью 100,06 млн. рублей.

В рамках данного проекта планируется:

строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,6 км, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км,

строительство РТП-10/0,4 кВ.

- Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство КЛ-0,4 кВ L=2х50 м, КЛ-10(6) кВ L=2х1100 м, ТП-10(6)/0,4 кВ 1 шт. для технологического присоединения объекта: КОС «Богородское озеро», расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова» общей стоимостью 33,81 млн. рублей.

В рамках данного проекта планируется:

строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2х50 м, КЛ-10 (6) кВ ориентировочной протяженностью 2х1100 м,

строительство ТП-10(6)/0,4 кВ.

В рамках технологического присоединения в 2026 году планируется Строительство ВЛ-35 кВ от 
ПС 110/35/10 «Кавалерская» до ДЭС -6. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы.

- С целью повышения располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, реализуются объекты по поддержанию располагаемой мощности МГеоЭС, бурению скважин Гео-11, Гео-12, Гео-13, Гео-14 общей стоимостью 1 406,43 млн. руб.

В рамках данных проектов планируется:

поэтапное бурение новых геотермальных скважин;

строительство паропроводов для обеспечения теплоносителем геотермальных станций

- С целю увеличения мощности Мутновской ГеоЭС-1 реализуется проект по титулу «Разработка проектно-сметной документации Комплекс электроснабжения. Строительство бинарного энергоблока на площадке Мутновской ГеоЭС-1» общей стоимостью 464,464 млн. рублей.

В рамках данного проекта планируется выполнить проектно-изыскательские работы. Срок выполнения работ – 2025 год.

- С целью увеличения мощности Каскада Толмачевских ГЭС выполняются работы в рамках титула «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство ГЭС-4 Каскада Толмачевских ГЭС» общей стоимостью 296,03 млн. рублей.  В рамках данного проекта планируется выполнить проектно-изыскательские работы. Срок выполнения работ – 2025 год.

- В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения аварийности запланирована реконструкция релейной защиты и высокочастотных каналов противоаварийной автоматики сети 110 кВ по ускорению резервных защит ВЛ-110 кВ по высокочастотным каналам противоаварийной автоматики ЦЭС (2 этап 4 очередь) общей стоимостью 37,17 млн. рублей.

- В рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений планируется создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева и создание комплексной системы по обеспечению физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов МГеоЭС общей стоимостью – 448,02 млн. рублей.

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Основные производственные показатели

Производство электроэнергии

Изменение установленной электрической мощности электростанций Общества

Таблица № 5

| № п/п | Наименование электростанции | Nуст (МВт) |  | Изменение за 2023 год, МВт | Nуст (МВт) | Изменение за 2024 год, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 |  |
| 1 | КТЭЦ-1 | 204,000 | 204,000 | 0,000 | 204,000 | 0,000 |
| 2 | КТЭЦ-2 | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 160,000 | 0,000 |
| 3 | Резервные ДЭС | 11,750 | 11,750 | 0,000 | 13,750 | 2,000 |
| 4 | Мутновская ГеоЭС | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 5 | Верхне-Мутновская ГеоЭС | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
| 6 | Паужетская ГеоЭС | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
| 7 | Озерновские ДЭС | 5,570 | 5,570 | 0,000 | 5,570 | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 455,320 | 455,320 | 0,000 | 457,320 | 2,000 |

Увеличение   установленной мощности на 2,000 МВт. и  составляет 457,320 МВт.

С 01.01.2024 года на ДЭС-5 введены два дизель-генератора установленной мощностью 1,000 МВт, на основании Приказа филиала ПАО «Камчатскэнерго» от 29.12.2023 № 1313А. «О вводе в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, реализованного в рамках инвестиционной программы под титулом «Техперевооружение ДЭС-5 (установка дополнительного дизель-генератора - 2 шт.)».

Выработка электроэнергии станциями

Таблица № 6, млн. кВтч

| № п/п | Наименование станции | 2022 г. | 2023 г. | Изменение 2023 г./2022 г. | 2024 г. | Изменение 2024 г./2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-1 | 307,800 | 317,220 | 9,420 | 390,144 | 72,924 |
| 2 | КТЭЦ-2 | 811,816 | 843,224 | 31,408 | 872,400 | 29,176 |
| 3 | ДЭС ТЭЦ-2 | 0,0150 | 0,025 | 0,010 | 0,031 | 0,006 |
| 4 | Верхне-Мутновская ГеоЭС | 57,579 | 55,385 | -2,194 | 48,085 | -7,300 |
| 5 | Мутновская ГеоЭС-1 | 346,692 | 3352,571 | 5,879 | 334,627 | -17,944 |
| 6 | ДЭС-5 с.Мильково | 0,221 | 0,332 | 0,111 | 0,298 | -0,034 |
| 7 | ДЭС-6 с.Усть-Большерецк | 0,061 | 0,136 | 0,075 | 0,168 | 0,032 |
| 8 | Передвижные ДЭС | 0,058 | 0,083 | 0,025 | 0,155 | 0,072 |
| 9 | Паужетская ГеоЭС | 41,049 | 40,834 | -0,215 | 43,502 | 2,668 |
| 10 | Озерновские ДЭС | 3,177 | 3,787 | 0,610 | 2,630 | -1,157 |
|  | ИТОГО: | 1568,468 | 1 613,597 | 45,129 | 1 692,040 | 78,443 |

Выработка электрической энергии станциями ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году составила 
1 692,040 млн. кВтч, что на 78,443 млн. кВтч больше, чем в 2023 году.

Увеличение объемов выработки электрической энергии произошло за счет роста потребления электроэнергии и увеличения числа дней в феврале високосного 2024 года.

Увеличение объемов выработки электрической энергии в 2023 году на 45,129 млн. кВтч произошло за счет роста потребления электроэнергии.

Отпуск и распределение теплоэнергии

Изменение установленной тепловой мощности электростанций и котельных

Таблица № 7

| № п/п | Наименование электростанции котельной, электрокотельной | Qуст (Гкал/ч) |  | Изменение 2023/2022, Гкал/ч | Qуст (Гкал/ч) | Изменение 2024/2023, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 |  |
| 1 | КТЭЦ-1 | 289,000 | 289,000 | 0,000 | 289,000 | 0,000 |
| 2 | КТЭЦ-2 | 410,000 | 410,000 | 0,000 | 410,000 | 0,000 |
| 3 | Филиал «Коммунальная энергетика» | 505,816 | 505,730 | -0,086 | 505,730 | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 1 204,816 | 1 204,730 | -0,086 | 1 204,730 | 0,000 |

В 2024 году установленная тепловая мощность на начало и конец года соответствовала плановым значениям, и составила 1 204,730 Гкал/ч.

Изменение установленной тепловой мощности в 2023 году произошло по филиалу «Коммунальная энергетика», в связи с уточнением величины установленной тепловой мощности по паспортам:

- Петропавловск-Камчатский котельная № 42 (-0,600 Гкал/ч);

- Петропавловск-Камчатский электрокотельная № 13 (+0,020 Гкал/ч);

- Елизово электрокотельная № 16 (-0,006 Гкал/ч);

- п. Лесной котельная   № 1 (+0,500 Гкал/ч).

Отпуск тепла станциями и котельными, тыс. Гкал.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование станции / котельной | 2022 г. | 2023 г. | Изменение 2023 г./2022 г. | 2024 г. | Изменение 2024 г./2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТЭЦ-1 | 301,166 | 304,553 | 3,387 | 297,677 | -6,876 |
| 2. | КТЭЦ-2 | 732,465 | 753,808 | 21,343 | 742,422 | -11,386 |
| 3. | Филиал «Коммунальная энергетика» | 719,812 | 736,110 | 16,298 | 734,757 | -1,353 |
| 3.1 | в т.ч. электрокотельная | 1,507 | 2,128 | 0,621 | 2,290 | 0,162 |
|  | ИТОГО: | 1 753,4436 | 1 797,471 | 41,028 | 1 774,856 | -19,615 |

Отпуск тепловой энергии с коллекторов станций и котельных в 2024 году составил 
1 774,856 тыс. Гкал, что на 19,615 тыс. Гкал ниже, чем в 2023 году, за счет увеличения температуры наружного воздуха в отопительный период, сокращения объема потребления ГВС, замены изоляции тепловых сетей ТМ-2,3 и 2-ого контура и расселения части жилых домов, подключенных к ТМ-2.

Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов станций и котельных в 2023 году 
на 41,028 тыс. Гкал произошло за счет снижения температуры наружного воздуха в отопительный период, подключения новых потребителей и окончания отопительного периода на 4-6 суток позже, чем в июне 2022 года по участкам филиала «Коммунальная энергетика».

Изменение протяженности теплосетей

Таблица № 9

| Показатель | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | Изменение 2023 г./2022 г. |  | 2024 г. | Изменение 2024 г./2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | % |  | ед. | % |
| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | км. | 900,18 | 905,79 | 5,61 | 0,63 | 904,36 | -1,43 | 0,16 |
| в том числе: магистральные | км. | 105,23 | 105,09 | -0,14 | 0,14 | 105,03 | -0,06 | 0,06 |
| внутриквартальные | км. | 794,95 | 800,7 | 5,75 | 0,73 | 799,33 | -1,37 | 0,17 |

В 2024 году протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении уменьшилась относительно 2023 года на 1,43 км по следующим причинам:

- 0,06 км магистральных тепловых сетей и 0,842 км внутриквартальных сетей администрацией ПКГО переданы в хозяйственное ведение МУП ТЭСК;

- 0,706 км внутриквартальных тепловых сетей увеличилось за счет технологических присоединений к жилым домам г. Петропавловск-Камчатский ул. Арсеньева и г. Елизово ул. Рябикова и Беринга и строительства сетей к школе № 40;

- 1,234 км тепловых сетей от котельной № 14 «Халактырка» переданы администрацией ПКГО в хозяйственной ведение МУП ТЭСК.

Распределение теплоэнергии

Таблица № 10

| Показатель | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | Отклонение 2023 г./2022 г. |  | 2024 г. | Отклонение 2024 г./2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | % |  | ед. | % |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 716,136 | 1 757,164 | 41,028 | 2,4 | 1 737,549 | -19,615 | -1,1 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 321,724 | 360,863 | 39,139 | 12,2 | 335,268 | -25,595 | -7,1 |
| то же % к отпуску в сеть | % | 18,8 | 20,5 | 1,7 |  | 19,3 | -1,2 |  |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 47,973 | 48,522 | 0,549 | 1,1 | 49,130 | 0,608 | 1,3 |
| тепловых источников | тыс. Гкал | 37,307 | 37,307 | 0,0 | 0,0 | 37,307 | 0,0 | 0,0 |
| тепловых сетей | тыс. Гкал | 10,666 | 11,215 | 0,5491 | 5,1 | 11,823 | 0,608 | 5,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 383,746 | 1 385,086 | 1,340 | 0,1 | 1 390,458 | 5,372 | 0,4 |

Отпуск тепловой энергии в сеть в 2024 году составил 1 737,549 тыс. Гкал, что ниже факта предыдущего года на 1,1 %. Снижение обусловлено увеличением температуры наружного воздуха в отопительный период, сокращением объема потребления ГВС, заменой изоляции тепловых сетей ТМ-2,3 и 2-ого контура и расселением части жилых домов, подключенных к ТМ-2.

В 2024 году процент потерь тепловой энергии в сетях снизился на 1,2 % относительно 2023 года за счет замены изоляции тепловых сетей и второго контура ТМ-3, увеличения объема отпуска тепловой энергии потребителям в г. Петропавловске-Камчатском и в поселках Елизовского района и сокращения межотопительного периода.

Отпуск тепловой энергии в сеть в 2023 году составил 1 757,164 тыс. Гкал, что выше факта предыдущего года на 2,4 %. Увеличение обусловлено снижением температуры наружного воздуха в отопительный период, подключением новых потребителей и окончанием отопительного периода 
на 4-6 суток позже, чем в июне 2022 года по участкам филиала «Коммунальная энергетика».

В 2023 году процент потерь тепловой энергии в сетях увеличился на 1,7 % относительно 2022 года за счет увеличения сверхнормативных потерь и увеличения протяженности тепловых сетей при подключении новых потребителей к ТМ-2, 3.

Передача и распределение электрической энергии

Распределение электроэнергии

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | Отклонение, 2023 г./2022 г. | 2024 г. | Отклонение, 2024 г./2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 1 457,413 | 1 518,187 | 60,774 | 1 564,328 | 46,141 |
| 2 | Потери электроэнергии | млн. кВтч | 177,841 | 180,713 | 2,872 | 179,250 | -1,463 |
| 3 | нормативные технологические потери | млн. кВтч | 159,588 | 167,128 | 7,540 | 176,131 | 9,003 |
| 4 | сверхнормативные потери | млн. кВтч | 18,253 | 13,585 | -4,668 | 3,119 | -10,466 |
| 5 | Потери электроэнергии, % от отпуска в сеть | % | 12,2 | 11,9 | -0,3 | 11,4 | -0,5 |

Отпуск электроэнергии в сети в 2024 году составил 1 564,328 млн. кВтч, что выше факта 2023 года 
на 3,8 % за счет увеличения потребления электроэнергии.

Увеличение отпуска электрической энергии в сети в 2023 году относительно 2022 года на 4,2 % связано с увеличением потребления электроэнергии.

Потери электроэнергии в 2024 году составили 11,4 %, что на 0,5 % ниже факта 2023 года. Снижение потерь вызвано уменьшением коммерческих потерь.

Процент потерь электроэнергии в 2023 году относительно 2022 года снизился на 0,3 % за счет уменьшения коммерческих потерь.

Распределительные сети

Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций

Таблица № 12

| Подстанции | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | Отклонение 2023 г./2022 г. | 2024 г. | Отклонение 2024 г./2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС, в том числе | шт. | 947 | 984 | 37 | 1049 | 65 |
|  | МВА | 1 784,46 | 1856,58 | 72,12 | 1 887,25 | 30,67 |
| 220 кВ | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | МВА | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 110 кВ | шт. | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
|  | МВА | 899,9 | 929 | 29,1 | 929 | 0 |
| 35 кВ | шт. | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
|  | МВА | 232,9 | 232,9 | 0 | 227,6 | -5,3 |
| ТП 6(10)/0,4 кВ | шт. | 903 | 940 | 37 | 1005 | 65 |
|  | МВА | 588,66 | 631,68 | 43,02 | 667,65 | 35,97 |
| Итого ПС 35-220 кВ | шт. | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 |
|  | МВА | 1 195,8 | 1 224,9 | 29,1 | 1 219,8 | -5,3 |
| Итого ПС (ТП) 6-220 кВ | шт. | 947 | 984 | 37 | 1 049 | 65 |
|  | МВА | 1 784,46 | 1 856,58 | 72,12 | 1 887,25 | 30,67 |

В 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличение трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ 
на 65 шт. произошло за счёт реализации договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети.

Уменьшение мощности трансформаторов 35 кВ за счёт замены на время ремонта трансформатора 
на ПС ТПК 35 кВ с 6,3 МВА на 1 МВА.

Протяженность линий электропередачи по цепям

Таблица № 13

| Линии электропередачи | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | Отклонение 2023 г./2022 г. | 2024 г. | Отклонение 2024 г./2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ, в том числе | км | 2 409,11 | 2 425,79 | 16,68 | 2500,3 | 74,51 |
| 220 кВ | км | 506,05 | 501,25 | - 4,8 | 501,25 | 0 |
| 110 кВ | км | 413,69 | 404,68 | - 9,01 | 404,68 | 0 |
| 35 кВ | км | 387,36 | 387,36 | 0 | 387,36 | 0 |
| 10 кВ | км | 370,62 | 393,77 | 23,15 | 434,24 | 40,47 |
| 6 кВ | км | 102,44 | 105,59 | 3,15 | 113,95 | 8,36 |
| 0,4 кВ и ниже | км | 628,95 | 633,14 | 4,19 | 658,82 | 25,68 |
| КЛ, в т.ч. | км | 1 427,89 | 1 549,74 | 121,85 | 1 615,93 | 66,19 |
| 110 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 35 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 10/6/0,4 кВ, в т.ч.: | км | 1 427,89 | 1 549,74 | 121,85 | 1 615,93 | 66,19 |
| 10 кВ | км | 559,54 | 619,19 | 59,65 | 654,62 | 35,43 |
| 6(3) кВ | км | 246,64 | 276,62 | 29,98 | 278,07 | 1,45 |
| 0,4 кВ | км | 593,79 | 653,93 | 32,22 | 683,24 | 29,31 |

В 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличение протяженности ЛЭП произошло за счет подключения потребителей по договорам технологического присоединения.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

3.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение

Выполнение годовой программы ремонтов основного оборудования станций, тепловых и электрических сетей.

В рамках подготовки энергооборудования к бесперебойной работе в осенне-зимний период 
2024-2025 гг., филиалами ПАО «Камчатскэнерго» выполнены капитальные и текущие ремонты 18 турбин, 18 генераторов, 9 котлоагрегатов, капитальные ремонты 5 трансформаторов, 1,7 км тепловых сетей, 
40,6 км электрических сетей 110 кВ и выше.

Таблица № 14

| Наименование оборудования | Ед. изм. | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % выполнения | План | Ожидаемый факт | % выполнения |
| Турбоагрегаты (всего) | ед. | 19 | 19 | 100 | 19 | 18 | 95 |
|  | МВт | 483 | 483 |  | 483 | 428 |  |
| Котлоагрегаты (всего) | ед. | 8 | 8 | 100 | 9 | 9 | 100 |
|  | т/ч | 1560 | 1560 |  | 1680 | 1680 |  |
| Водогрейные котлы | ед. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  | Гкал/ч | - | - |  | - | - |  |
| Генераторы | ед. | 19 | 19 | 100 | 19 | 18 | 95 |
|  | МВт | 588 | 588 |  | 588 | 525 |  |
| Трансформаторы | ед. | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 |
|  | МВА | 265 | 265 |  | 197 | 197 |  |
| Электрические сети 110кв и выше | км. | 26,8 | 26,96 | 100,5 | 40,8 | 40,6 | 99,5 |
| Тепловые сети | км. | 1,1 | 1,1 | 100 | 1,7 | 1,7 | 100 |

Физические объемы работ, запланированные по ремонтной программе 2024 года выполнены в полном объеме. При проведении капитального ремонта турбины и генератора ст. № 4 Камчатской ТЭЦ-1 сроки ремонта были продлены в связи с тем, что в ходе дефектовки ротора генератора ст. № 4 на заводе АО «Элсиб» выявлена необходимость проведения дополнительного объема работ относительно ранее запланированного, вследствие чего ротор генератора после проведенного ремонта поступил на станцию ТЭЦ-1 для последующей сборки генератора позднее запланированных сроков. Фактически ремонт закончен 21.02.2025.

Источники финансирования ремонтной программ

Таблица № 15, тыс. рублей

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес план | 1 775 459 | 1 981 763 | 2 153 317 |
| Фактические затраты | 1 823 400 | 2 114 815 | 2 340 497 |

Утвержденные в тарифе и бизнес-плане затраты на ремонтную деятельность позволили выполнить минимально необходимые физические объемы работ, достаточные для подготовки энергооборудования к работе в ОЗП 2024-2025 гг. и своевременно получить паспорт готовности энергосистемы.

Затраты на программу ТПиР

Таблица № 16, тыс. рублей

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| План | 1 484,304 | 1 869,267 | 1 938,846 |
| Факт | 1004,176 | 1 579,219 | 2 092,470 |

Приоритетные направления исполнения программы ТПиР в 2024 году:

- С целью повышения надежности электроснабжения потребителей Усть-Большерецкого района завершены строительно-монтажные работы по объектам «Реконструкция КРУ-6 кВ 2-й секции Паужетской ГеоЭС (14 ячеек)», Реконструкция системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 Паужетской ГеоЭС (1 система).

- С целью повышения располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, завершены работы по поддержанию располагаемой мощности МГеоЭС, строительство трассы ПВС 
от скважины Гео-10, бурению скважины Гео-10. Объекты введены в эксплуатацию.

- В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения аварийности выполнены работы по объекту Модернизация линейных и трансформаторных высоковольтных вводов станции ТЭЦ2 с заменой на современные с твердой изоляцией. Объект введен в эксплуатацию.

- В рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений завершены работы по системе охранного телевидения и технических средств досмотра по объекту «Создание комплексной системы по обеспечению физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов МГеоЭС».

- В целях бесперебойной подачи электроэнергии завершены строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ВЛ-220 кВ № Л-201 «Авача - МГеоЭС» с заменой семи (7) существующих опор на анкерно-угловые, лавиноустойчивые опоры». Объект введен в эксплуатацию.

- В рамках реализации объекта «Установка счетчиков электрической энергии с возможностью подключения к интеллектуальным системам учета и монтаж коммуникационного оборудования (УСПД, модемы) в Центральном, Озерновском энергоузле ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году смонтировано 
9 834 точек учета, поставлены приборы учета для реализации строительно-монтажных работ запланированных на 2025 год.

Раздел 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 17, тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. Факт | 2023 г. Факт | 2024 г. Факт | Темп роста (5/4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка от реализации, в том числе: | 29 525 184 | 35 113 022 | 40 359 225 | 15 |
| 1.1. | выручка от реализации электроэнергии | 7 870 223 | 10 135 867 | 13 280 758 | 31 |
| 1.2. | выручка от реализации теплоэнергии | 5 499 685 | 5 839 012 | 6 030 770 | 3 |
| 1.3. | выручка от услуги по технологическому присоединению | 66 315 | 518 066 | 173 273 | -67 |
| 1.4. | выручка от реализации прочей товарной продукции (работ, услуг) | 477 474 | 544 173 | 611 222 | 12 |
| 1.5. | субсидия на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия) | 9 171 971 | 10 649 947 | 12 008 789 | 13 |
| 1.6. | субсидия на возмещение выпадающих доходов (теплоэнергия) | 6 439 516 | 7 425 957 | 8 254 413 | 11 |
| 2. | Себестоимость | 29 824 757 | 32 514 034 | 40 218 690 | 24 |
| 3. | Прибыль/убыток от продаж | -299 573 | 2 598 988 | 140 535 | 5 |
| 4. | Прочие доходы | 3 219 350 | 3 374 109 | 3 864 367 | 15 |
| 5. | Прочие расходы | 2 692 527 | 3 694 394 | 3 752 445 | 2 |
| 6. | Прибыль до налогообложения | 227 250 | 2 278 703 | 252 457 | -89 |
| 7. | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | -122 746 | -431 209 | -140 120 | -68 |
| 8. | Чистая прибыль | 104 504 | 1 847 494 | 112 337 | -94 |

Фактический объем реализованных товаров (работ, услуг) за 2024 год составил 
40 359 225 тыс. рублей Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 246 203 тыс. рублей (на 15 %), в том числе:

Выручка по электроэнергии за 2024 год составила 13 280 758 тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 144 891 тыс. рублей (на 31 %), что в основном обусловлено ростом отпускных тарифов на электрическую энергию, утвержденных регулирующим органом.

Выручка по теплоэнергии за 2024 год составила 6 030 770 тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 191 758 тыс. рублей (на 3 %), что обусловлено ростом отпускных тарифов на тепловую энергию, утвержденных РСТ и Ц Камчатского края.

Выручка от предоставления услуг по технологическому присоединению к сетям ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год составила 173 273 тыс. рублей, снижение доходов относительно 
2023 года на (-) 344 793 тыс. рублей.

Доходы от предоставления услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год составили 108 723 тыс. рублей.

В течении 2024 года были завершены работы по следующим договорам по технологическому присоединению к электрическим сетям:

- ООО «Стройсистема – Маркет» (застройка мкр. Чирельчик, 1 этап) на сумму 16 905 тыс. рублей;

- ООО «Торговая компания «Дружба» на сумму 4 828 тыс. рублей;

- ООО «Терминал Сероглазка» на сумму 2 174 тыс. рублей;

- ООО «Новый дом» (общежитие с паркингом) на сумму 2 583 тыс. рублей;

- КГТУ ЕДС «Камчатская краевая больница» на сумму 20 250 тыс. рублей;

- ООО «Аэроклуб «Камчатка» на сумму 1 079 тыс. рублей;

- индивидуальное жилищное строительство, многоквартирный жилой дом в сумме 
3 312 тыс. рублей;

- ИП Ю С.Ю. (авторынок) в сумме 2 884 тыс. рублей;

- ООО «Дискам» (магазин) в сумме 1 735 тыс. рублей;

- ООО «Скит» (административное здание) в сумме 1 167 тыс. рублей;

- иные контрагенты в сумме 51 806 тыс. рублей.

Доходы от предоставления услуг по технологическому присоединению к тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год составили 64 550 тыс. рублей, в том числе, по следующим договорам:

- «Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40» на сумму 15 436 тыс. рублей;

- многоквартирный жилой дом по ул. Арсеньева на сумму 36 931 тыс. рублей;

- многоквартирные жилые дома по ул. Геофизическая в г. Елизово на сумму 11 260 тыс. рублей;

- индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Котовского, д. 5 на сумму 42 тыс. рублей;

- здание ЦТП, г. Петропавловск - Камчатский, микрорайон 115А на сумму 881 тыс. рублей.

Выручка от реализации прочей товарной продукции (работ, услуг) за 2024 год составила 
611 222 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 67 049 тыс. рублей Рост доходов, в основном:

- (+) 30 200 тыс. рублей по услугам по договору доверительного управления имуществом Каскада Толмачевских ГЭС и услугам по эксплуатации Толмачевской ГЭС-2. Доходы по указанным видам деятельности формируются в размере понесенных расходов.

- (+) 20 000 тыс. рублей за 2024 год начислено вознаграждение доверительного управляющего, фактически начисляется в случае появления чистой прибыли у собственников (дольщиков) по итогам каждого отчетного квартала. В 2023 году было начислено в сумме 8 382 тыс. рублей.

- (+) 6 452 тыс. рублей по услугам хранения и переработки топлива за счет увеличения объемов перевалки мазута сторонних организаций через терминал филиала КТЭЦ и переработки топлива для большего числа контрагентов.

- (+) 3 430 тыс. рублей по доходам от предоставления услуг базы отдыха «Огонёк».

Субсидия на компенсацию льготных тарифов по электроэнергии за 2024 год составила 
12 008 789 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2023 годом на 1 358 842 тыс. рублей (на 13 %) в основном за счет увеличения экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию, согласно принятых РСТ и Ц Камчатского края тарифных решений.

Субсидия на компенсацию льготных тарифов по тепловой энергии за 2024 год составила 
8 254 413 тыс. рублей, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 828 456 тыс. рублей (на 11 %) в связи с ростом экономически обоснованных тарифов в соответствии с утвержденными тарифными решениями регулирующих органов.

Себестоимость реализованной товарной продукции (включая управленческие расходы) в 2024 году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7 704 656 тыс. рублей (на 24 %) и составила 
40 218 690 тыс. рублей. Условно-переменные расходы Общества (расходы на топливо, покупную энергию, воду на технологические нужды) увеличились относительно 2023 года на 6 418 619 тыс. рублей (на 38 %), условно-постоянные расходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 1 286 037 тыс. рублей 
(на 8 %).

В том числе по статьям затрат:

- Затраты на топливо выросли по сравнению с прошлым годом на 5 174 208 тыс. рублей, 
(на 47 %). На данный показатель повлияли следующие факторы:

- рост цены 1 тонны условного топлива на 6 542,59 руб./т.у.т. (+4 595 690 тыс. рублей), что обусловлено увеличением цен на рынке нефтепродуктов и изменением топливного баланса в сторону более дорогого мазута (в связи со снижением объемов поставки природного газа Общество вынуждено замещать его дефицит резервным видом топлива - мазутом);

- увеличение отпуска электрической энергии с шин Камчатских ТЭЦ на 95,07 млн. кВтч 
(+544 144 тыс. рублей) из-за роста электропотребления в ЦЭУ и ОЭУ и снижения объема выработки электроэнергии от каскада Толмачёвских ГЭС. Дополнительная выработка электроэнергии обеспечивалась увеличением загрузки Камчатских ТЭЦ в ЦЭУ и Паужетской ГеоЭС в ОЭУ;

- уменьшение отпуска тепловой энергии на 19,78 тыс. Гкал (-55 817 тыс. рублей) за счет снижения потребления ГВС, замены изоляции тепловых сетей ТМ-2,3 и 2-ого контура, расселения части жилых домов, подключенных к ТМ-2, а также уменьшением межотопительного периода в 2024 году на 5 суток относительно 2023 года;

- рост удельного расхода условного топлива на производство электроэнергии относительно факта прошлого года на 7,24 г/кВтч (+132 494 тыс. рублей), что обусловлено:

- изменением на КТЭЦ-1 состава турбин (увеличением продолжительности работы конденсационной турбины на 2 261 час и теплофикационной ТГ-6 в конденсационном режиме на 110 часов) и включением в работу дополнительных котлов на 3 538 часов;

- снижением на КТЭЦ-1 на 7,3 % доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу из-за роста на 23 % объема выработки электроэнергии и увеличением продолжительности работы турбин конденсационной группы;

- снижением на КТЭЦ-2 доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 2,1 % из-за роста объема выработки электроэнергии на 3,5 % при сокращении объема отпуска тепловой энергии на 1,5 % и из-за увеличения на 333 часа продолжительности работы теплофикационных турбин в конденсационном режиме;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство теплоэнергии относительно факта прошлого года на 1,41 кг/Гкал (-42 302 тыс. рублей) за счет:

- увеличения на КТЭЦ-1 эффективности работы котлов (рост КПД на 0,15 %) при снижении 
на 10 числа их пусков;

- снижения на КТЭЦ-1 расхода электроэнергии на нужды котельного отделения, отнесенного на тепло, из-за роста объема выработки электроэнергии на 23,0 % и повышения доли конденсационной выработки на 7,3 % (в общем объеме производства электроэнергия увеличила свою долю, что повлияло на разделение нужд котельного отделения между электрической и тепловой энергией);

- снижения на КТЭЦ-2 отпуска тепла от пиковых бойлеров на 7,223 тыс. Гкал;

- увеличения на КТЭЦ-2 эффективности работы котлов (рост КПД на 0,17 %) при снижении на 1,3 % доли мазута в общем объеме сожженного топлива (газ/мазут);

- снижения удельного расхода топлива на отпуск тепла от угольных и мазутных котельных г. Елизово;

- Затраты на покупную электроэнергию для дальнейшей реализации увеличились относительно факта 2023 года на 1 145 093 тыс. рублей (или на 22 %).

Таблица № 18

|  | 12 месяцев факт |  | Отклонение | Влияние фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |  |  |
| Объем покупной электроэнергии, тыс. кВтч | 275 074 | 274 533 | -541 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ПАО «Камчатскэнерго-ДУ», тыс. кВтч | 80 761 | 66 814 | -13 947 | -81 241 |
| Тариф, руб./кВт ч | 5,82 | 6,89 | 1,0685 | 71 391 |
| АО «Корякэнерго», тыс. кВтч | 42 690 | 23 445 | -19 245 | -524 555 |
| Тариф, руб./кВт ч | 27,26 | 37,50 | 10,2468 | 240 236 |
| АО «КЭС им Пискунова И.А.», тыс. кВтч | 24 242 | 22 095 | -2 147 | -37 300 |
| Тариф, руб./кВт ч | 17,37 | 17,46 | 0,0850 | 1 879 |
| АО «Энергопрогноз», тыс. кВтч | 120 166 | 154 730 | 34 564 | 847 277 |
| Тариф, руб./кВт ч | 24,51 | 28,53 | 4,0174 | 621 607 |
| ООО «Электрические сети Ивашки», тыс. кВтч | 2 751 | 2 351 | -400 | -10 365 |
| Тариф, руб./кВт ч | 25,91 | 30,13 | 4,2227 | 9 928 |
| ООО «Вест», ООО «Форвард» тыс. кВтч | 1 027 | 684 | -343 | -9 094 |
| Тариф, руб./кВт ч | 26,51 | 29,26 | 2,7490 | 1 880 |
| ООО ГК «Пенжинский» (Тайгонос), тыс. кВтч | 3 437 | 4 414 | 977 | 31 351 |
| Тариф, руб./кВт ч | 32,09 | 28,03 | -4,0556 | -17 901 |
| Стоимость покупной электроэнергии всего, тыс. рублей | 5 209 641 | 6 354 734 | 1 145 093 |  |
| ПАО «Камчатскэнерго-ДУ» | 470 431 | 460 581 | -9 850 |  |
| АО «Корякэнерго» | 1 163 587 | 879 268 | -284 319 |  |
| АО «КЭС им Пискунова И.А.» | 421 158 | 385 737 | -35 421 |  |
| АО «Энергопрогноз» | 2 945 662 | 4 414 546 | 1 468 884 |  |
| ООО «Эл.сети Ивашки» | 71 282 | 70 845 | -437 |  |
| ООО «Вест», ООО «Форвард» | 27 230 | 20 016 | -7 214 |  |
| ООО ГК «Пенжинский»(Тайгонос) | 110 291 | 123 741 | 13 450 |  |

Покупка электроэнергии от Каскада Толмачевских ГЭС (ПАО «Камчатскэнерго –ДУ») составила 80,761 млн. кВтч, что на -13,947 млн. кВтч ниже факта прошлого года произошло из-за меньшей загрузки каскада ГЭС для выполнения плановых объемов выработки электроэнергии за 2024 год.

Покупка электроэнергии от АО «КЭС им Пискунова И.А.» составила 22,095 млн. кВтч, что 
на 2,147 млн. кВтч ниже факта прошлого года за счет изменения электропотребления в сетях АО «КЭС 
им. Пискунова И.А.».

Покупка электроэнергии по изолированным узлам от АО «Корякэнерго», ООО «Энергопрогноз», ООО «Электрические сети Ивашки», ООО «ГК Пенжинский» («Тайгонос»), ООО «Форвард» гарантирующим поставщиком которых выступает ПАО «Камчатскэнерго», составила 185,624 млн. кВтч, что 
на 15,553 млн. кВтч больше факта прошлого года из-за увеличения объема покупки электроэнергии. Покупка электрической энергии для нужд горнодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний осуществляется по факту их потребления.

Рост тарифов на покупку электрической энергии соответствует принятым регулирующим органом тарифным решениям.

- Затраты на покупную тепловую энергию меньше прошлого года на 215 734 тыс. рублей, по данной статье учтены расходы на покупку геотермального пара для Паужетской ГеоЭС, снижение затрат на пар обусловлено уменьшением утвержденного тарифа на ресурс (с 885,02 рублей в 2023  году 
до 485,97 рублей в 2024 году);

- Затраты на воду на технологические нужды больше прошлого года на 315 052 тыс. рублей 
(на 82 %), в связи с ростом тарифов на воду и водоотведение, утвержденных регулирующим органом;

- Затраты на оплату труда персонала увеличились по сравнению с прошлым годом 
на 205 300 тыс. рублей (на 3,7 %), что связано, в основном, с индексацией ММТС на 6 % (2023 год – 
11 191 рублей, 2024 год – 11 857 рублей);

- По расходам на уплату страховых взносов рост по сравнению с прошлым годом 
на 77 212 тыс. рублей (на +4,8 %) за счет увеличения ФОТ и предельной величины для расчета страховых взносов;

- Расходы на сырье и материалы и услуги сторонних организаций для реализации ремонтной программы увеличились на 200 946 тыс. рублей. Увеличение затрат в 2024 году связано с переходящими объемами ремонтов с 2023 года и необходимостью внеплановых работ.

- Расходы на услуги по сбору денежных средств увеличились на 35 496 тыс. рублей или на 3,3 % относительно факта прошлого года, что обусловлено ростом стоимости услуг по агентскому договору на осуществление функций сбыта электрической и тепловой энергии и ГВС юридическим и физическим лицам на территории Камчатского края, заключенному с ПАО «ДЭК».

- Рост амортизационных отчислений по сравнению с прошлым годом составил 
144 929 тыс. рублей (на 8,4 %). Из них рост амортизации по объектам, вводимым в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционной программы Общества составил 98 682 тыс. рублей, по амортизации прав пользования активами (+) 7 086 тыс. рублей, по амортизации капитализируемых ремонтов 
(+) 27 370 тыс. рублей, по амортизации НМА (+) 10 957 тыс. рублей.

Таблица № 19, тыс. рублей

| Наименование статьи | 2023 Факт | 2024 Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления всего, в том числе: | 1 720 363 | 1 864 458 | 144 095 |
| Амортизация объектов основных средств | 1 514 286 | 1 612 968 | 98 682 |
| Амортизация объектов капитализируемых ремонтов | 46 350 | 73 720 | 27 370 |
| Амортизация права пользования активами | 159 727 | 166 813 | 7 086 |
| Амортизация HMA | 0 | 10 957 | 10 957 |

Прочие расходы в составе себестоимости за 2024 год выше факта прошлого года 
на 227 680 тыс. рублей (на +15,3 %), в том числе:

- расходы на услуги Системного оператора в сумме (+) 76 454 тыс. рублей. В целях выполнения требований Федерального закона от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего выполнение АО «СО ЕЭС» с 01.01.2024 функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технически изолированных территориальных электроэнергетических системах, в соответствии с положениями Соглашения  о взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и 
ПАО «Камчатскэнерго» при расширении зоны диспетчерской ответственности АО «СО ЕЭС» на территории технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем ДФО от 16.06.2022 
№ 110-798-2022;

- расходы по ведению бухгалтерского и налогового учета увеличились на (+) 9 345 тыс. рублей согласно договору от 03.08.2022 № ОЦО–КЭ–2022–2024 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета с АО «РусГидро Общий центр обслуживания»;

- расходы на ИТ – услуги увеличились на (+) 117 892 тыс. рублей, что обусловлено ростом стоимости приобретаемого для производственно-хозяйственной деятельности Общества лицензионного программного обеспечения, средств криптографической защиты информации, ростом стоимости услуг по технической поддержке программного обеспечения, а также с переходом с 01.12.2023 на сервисную модель предоставления услуг информационных технологий;

- услуги военизированной охраны увеличились на (+) 26 558 тыс. рублей  в связи с ростом стоимости услуг постовой охраны и затрат на услуги, оказываемые по антитеррористической защищенности объектов ТЭК ФГУП «Охрана» Росгвардии, по причине повышения МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей.

Прочие доходы в 2024 году составили 3 861 847 тыс. рублей, что больше доходов 2023 года 
на 487 738 тыс. рублей (на 14 %). В том числе по основным статьям доходов:

- проценты к получению за 2024 год больше факта прошлого года на 444 340 тыс. рублей, что обусловлено ростом ключевой ставки ЦБ РФ в сравнении с предыдущим периодом и увеличением общего объема остатка денежных средств на расчетных счетах Общества;

- получены доходы от реализации собственных акций по договору РАО – 24/011 от 23.12.2024 в сумме 40 140 тыс. рублей.

- субсидия на компенсацию разницы в тарифах по электроэнергии, используемой на производственные нужды при производстве тепловой энергии, в связи с принятием Правительством РФ решения о доведении уровня тарифов на электрическую энергию на территории ДФО до среднероссийского уровня, за 2024 год составила 247 999 тыс. рублей, что ниже фактически полученной в 2023 году 
на (-) 43 597 тыс. рублей;

- в 2023 году получены субсидии на компенсацию выпадающих доходов, не принятых в тарифную выручку, в целях возмещения недополученных доходов в связи с замещением дефицита газа резервными видами топлива в сумме 1 610 508 тыс. рублей, в 2024 году субсидии на компенсацию выпадающих доходов отсутствуют;

- доходы по пеням и штрафам, признанным или по которым получено решение суда, за 2024 год выше доходов прошлого года на 45 407 тыс. рублей;

- в 2024 году выявлена прибыль прошлых лет на сумму 280 887 тыс. рублей, что больше показателя за 2023 год на 246 915 тыс. рублей. Основная сумма доходов по данной статье – это перерасчеты по товарной продукции от реализации электрической и тепловой энергии и корректировка расходов за прошлые годы;

- оценочные резервы по сомнительным долгам и судебным искам к ПАО «Камчатскэнерго» 
в 2024 году восстановлены в объеме 2 203 459 тыс. рублей, что больше факта 2023 года 
на 1 284 345 тыс. рублей. В отчетности отражено свернутое сальдо по созданию и восстановлению резерва по сомнительным долгам;

- получены доходы от поступления на счета Общества обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Камчатскэнерго» по решению суда в связи со взысканием бесхозных акций от обанкротившихся компаний в сумме 139 284 тыс. рублей;

Прочие расходы в 2024 году составили 3 749 925 тыс. рублей, что на 55 531 тыс. рублей (на 2 %) ниже факта 2023 года. В том числе по основным статьям расходов:

- проценты к уплате за 2024 год больше расходов за прошлый год на 1 092 293 тыс. рублей, в связи с ростом процентных ставок, в результате роста ключевой ставки Центрального банка России 
до 19,7 % годовых. Кроме того, по данной статье по факту 2024 года отражены проценты по дисконтированным арендным обязательствам в сумме 14 590 тыс. рублей, что выше факта 2023 года 
на (+) 10 007 тыс. рублей;

- расходы по реализации основных средств и прочих активов за 2024 год составили 
24 005 тыс. рублей, что ниже расходов 2023 года на (-) 17 062 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения расходов по реализации топлива (мазут, уголь), шин, металлолома, дизель – генераторов, трансформаторов;

- в 2024 году резерв на сомнительную ко взысканию дебиторскую задолженность (РСД) предприятий сформирован в сумме 917 519 тыс. рублей, что меньше объема резерва, созданного по итогам 2023 года, на 1 068 171 тыс. рублей.  По итогам 2024 года ПАО «Камчатскэнерго» при создании РСД Общества оценена вероятность погашения просроченной дебиторской задолженности свыше 180 дней в соответствии с Учётной политикой. По итогам оценки начислен РСД на дебиторскую задолженность предприятий-банкротов в полном объеме и в максимально возможном объеме на дебиторскую задолженность контрагентов с низкой платежной дисциплиной. В отчетности отражено свернутое сальдо по созданию и восстановлению резерва по дебиторской задолженности, признанной сомнительной к взысканию;

- в 2024 году созданы оценочные резервы по судебным искам и под обесценение материально-производственных запасов в сумме 27 268 тыс. рублей. Снижение по сравнению с резервами, созданными в 2023 году составило (-) 6 571 тыс. рублей.

- в 2024 году объем списания дебиторской задолженности составил 706 255 тыс. рублей, что выше факта 2023 года на 107 969 тыс. рублей;

- пени, неустойки, признанные или по которым получено решение суда за 2024 год, фактически составили 2 362 тыс. рублей, что ниже фактических расходов 2023 года на (-) 964 тыс. рублей;

- убытки прошлых лет, выявленные в 2024 году ниже факта 2023 года на 53 731 тыс. рублей по данной строке отражаются перерасчеты по товарной продукции за прошлые годы, корректировки по расходам и доходам, осуществленным в прошлых годах.

В результате производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Камчатскэнерго», с учетом полученных доходов и понесенных расходов, за 2024 год Обществом получена чистая прибыль в размере 112 337 тыс. рублей, что ниже прибыли, полученной за 2023 год, на 1 735 157 тыс. рублей.

4.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период представлена в Приложении № 1.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 14 579 212 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 112 336 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества

Таблица № 20, тыс. рублей

| Показатели | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость чистых активов | 10 623 302 | 14 466 876 | 14 579 212 |
| Размер уставного капитала | 4 892 972 | 5 847 747 | 5 847 747 |
| Разница | 5 730 330 | 8 619 129 | 8 731 465 |

Информация о состоянии чистых активов Общества отражается с целью осуществления контроля за соотношением стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества и, при наличии отклонений, своевременного принятия Обществом мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной, установленной законодательством Российской Федерации, или иных мер, предусмотренных законодательством РФ.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Таблица № 21

| № п/п | Показатели | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Темп роста (5/4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EBIT, тыс. рублей | -299 573 | 2 598 988 | 140 535 | 5,4 |
| 2. | EBITDA, тыс. рублей | 1 174 861 | 4 319 351 | 2 004 993 | 46,4 |
| 3. | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 4,53 | 4,29 | 4,49 | 101,8 |
| 4. | Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней | 81 | 85 | 81 | 97,6 |
| 5. | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 9,97 | 11,62 | 6,64 | 57,6 |
| 6. | Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней | 37 | 31 | 55 | 171,9 |
| 7. | Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,58 | 0,50 | 31,6 |
| 8. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,09 | 34,6 |
| 9. | Коэффициент Бивера | 0,93 | 0,55 | 0,54 | 98,2 |
| 10. | Коэффициент автономии | 0,29 | 0,36 | 0,32 | 88,9 |
| 11. | Соотношение заемного и собственного капитала | 2,41 | 1,81 | 2,10 | 116,0 |
| 12. | ROA, % | 2,16 | 6,41 | 3,73 | 58,2 |
| 13. | ROE, % | 0,99 | 14,72 | 0,77 | 5,2 |
| 14. | Долг, тыс. рублей | 10 640 381 | 11 631 114 | 14 515 351 | 124,8 |
| 15. | Процентные расходы, тыс. рублей | 837 708 | 771 106 | 1 863 399 | 241,7 |
| 16. | Коэффициент долговой нагрузки | 9,10 | 2,70 | 7,20 | 266,7 |
| 17. | Коэффициент покрытия процентных расходов | 1,40 | 5,60 | 1,10 | 19,6 |

По итогам 2024 года основными факторами, оказавшими влияние на финансовое состояние Общества относительно 2023 года, являются снижение чистой прибыли на 1 735 157 тыс. рублей и увеличение процентных расходов на 1 092 293 тыс. рублей.

В изменении финансовых показателях Общества наблюдается следующая динамика:

Показатели эффективности по итогам 2024 года составили:

- значение EBIT - 140 535 тыс. рублей (снижение на 2 458 453 тыс. рублей),

- значение EBITDA – 2 004 993 тыс. рублей (снижение на 2 314 358 тыс. рублей).

Показатели управления операционной задолженностью. В 2024 году в сравнении с 2023 годом наблюдается рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2024 году составила 81 день и в сравнении с 2023 годом улучшилась 
на 4 дня.

В 2024 году наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности и рост оборачиваемости кредиторской задолженности, что свидетельствует о увеличении сроков погашения обязательств перед кредиторами Общества. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2024 году составила 55 дней и в сравнении с 2023 годом увеличилась (ухудшилась) на 24 дня.

Показатели ликвидности по итогам 2024 составили: показатель быстрой ликвидности – 0,50 (снижение на 1,08 пункта); абсолютной ликвидности – 0,09 (снижение на 0,17 пункта); коэффициент Бивера – 0,54 (снижение на 0,01 пункта).

Показатели структуры капитала по итогам 2024 составили: коэффициент автономии 0,32 (снижение на 0,04 пункта); показатель соотношения заемного и собственного капитала 2,10 (рост на 0,29 пункта).

Показатели доходности капитала по итогам 2024 года составили: показатель рентабельности активов (ROA) 3,73 % (снижение на 2,68 процентных пункта); показатель использования собственных источников финансирования (ROE) 0,77 % (снижение на 13,95 процентных пункта).

Показатели долговой нагрузки по итогам 2024 года составили: коэффициент долговой нагрузки 7,20 (рост на 4,5 пункта); коэффициент покрытия процентных расходов 1,10 (снижение на 4,50 пункта). На конец отчетного периода наблюдается рост коэффициента долговой нагрузки Общества и снижение коэффициента покрытия процентных расходов, что объясняется как увеличением процентных расходов, так и снижением показателя EBITDA ввиду увеличения расходов на себестоимость.

Рост Долга Общества в 2024 году на 2 884,2 млн. рублей обусловлен следующими факторами:

- приростом дебиторской задолженности по основной деятельности на 617,4 млн. рублей;

- несвоевременным поступлением субсидий по электрической и тепловой энергии (средняя просроченная задолженность за 2024 год составляла 2 200 млн. рублей);

- ростом расходов по оплате процентов на 1 083,8 млн. рублей из-за роста процентных ставок по действующим и вновь привлекаемым в 2024 году кредитам;

- превышением расходов на финансирование мазута над расходами, учтенными в тарифах 
на 5 923,9 млн. рублей.

Рост процентных расходов Общества в 2024 году на 1 092,3 млн. рублей обусловлен в том числе: ростом расходов по процентам к уплате на 1 084,2 млн. рублей из-за роста процентных ставок по действующим и вновь привлекаемым в 2024 году кредитам в связи увеличением ключевой ставки Центрального Банка России.

4.4. Анализ дебиторской задолженности

Таблица № 22, тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. Факт | 2023 г. Факт | 2024 г. Факт | Темп роста (5/4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в том числе: | 81 267 | 45 359 | 13 908 | 30,7 |
| 1.1 | Покупатели и заказчики | 81 224 | 45 335 | 11 111 | 24,5 |
| 1.2 | Векселя к получению |  |  |  |  |
| 1.3 | Задолженность дочерних обществ |  |  |  |  |
| 1.4 | Авансы выданные | 0 | 24 | 24 | 100,0 |
| 1.5 | Прочие дебиторы | 43 | 0 | 2 773 | в 2,8 раз |
| 2. | Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе: | 7 810 753 | 10 006 117 | 9 690 441 | 96,8 |
| 2.1 | Покупатели и заказчики | 2 837 106 | 2 111 794 | 2 779 339 | 131,6 |
| 2.2 | Векселя к получению |  |  |  |  |
| 2.3 | Задолженность дочерних обществ |  |  |  |  |
| 2.4 | Задолженность участников по взносам в Уставный капитал |  |  |  |  |
| 2.5 | Авансы выданные | 1 316 880 | 1 822 216 | 2 088 020 | 114,6 |
| 2.6 | Прочие дебиторы | 3 656 767 | 6 072 107 | 4 823 082 | 79,4 |

По состоянию на 31.12.2024 долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 13 908 тыс. рублей, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 месяцев) составила 
9 690 441 тыс. рублей.

По сравнению с 2023 годом долгосрочная задолженность в целом снизилась на 69,3 % 
(или на 31 451 тыс. рублей) в основном за счет снижения обязательств покупателей и заказчиков 
на 34 224 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность по сравнению с 2023 годом снизилась на 3,2 % 
(или на 315 676 тыс. рублей) за счет снижения прочих дебиторов на 20,6 % (или на 1 249 025 тыс. рублей), в том числе: снижение переплаты по налогам на 362 827 тыс. рублей, снижение субсидии на возмещение недополученных доходов за отпущенные энергоресурсы по сниженным тарифам на 951 796 тыс. рублей при одновременном росте авансов выданных на 14,6 % (или на 265 804 тыс. рублей) в том числе: авансы выданные поставщикам топлива (+) 381 304 тыс. рублей, авансы выданные поставщикам материалов 
(+) 29 086 тыс. рублей, авансы выданные подрядчикам по ремонтам (+) 18 011 тыс. рублей, авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам (-) 162 597 тыс. рублей; задолженности покупателей и заказчиков на 31,6 % (или на 667 545 тыс. рублей) в основном за счет роста задолженности потребителей энергоресурсов (+) 617 379 тыс. рублей.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

Таблица № 23, тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. Факт | 2023 г. Факт | 2024 г. Факт | Темп роста (5/4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Займы и кредиты | 5 655 767 | 2 386 121 | 11 999 074 | 502,9 |
| 2. | Кредиторская задолженность | 3 273 194 | 3 355 320 | 10 016 683 | 298,5 |
| 2.1. | поставщики и подрядчики | 1 505 701 | 1 589 178 | 2 547 664 | 160,3 |
| 2.2. | векселя к уплате |  |  |  |  |
| 2.3. | Задолженность перед дочерними обществами |  |  |  |  |
| 2.4. | Задолженность по оплате труда перед персоналом | 221 876 | 233 411 | 263 239 | 112,8 |
| 2.5. | Задолженность перед гос. внебюджетными фондами |  |  |  |  |
| 2.6. | По налогам и сборам | 265 934 | 205 987 | 1 216 | 0,6 |
| 2.7. | Авансы полученные | 907 825 | 629 474 | 5 813 189 | 923,5 |
| 2.8. | Прочие кредиторы | 371 858 | 697 270 | 1 391 375 | 199,5 |
| 3. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |  |  |  |  |
| 4. | Доходы будущих периодов |  |  |  |  |
| 5. | Резервы предстоящих расходов |  |  |  |  |
| 6. | Прочие краткосрочные обязательства | 2 004 031 | 1 858 343 | 2 092 451 | 112,6 |

По состоянию на 31.12.2024 кредиторская задолженность составила 24 108 208 тыс. рублей.

По сравнению с 2023 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась в 3,2 раза (или на 16 508 424 тыс. рублей), в том числе за счет:

роста краткосрочных займов и кредитов в 5 раз (или на 9 612 953 тыс. рублей);

роста задолженности по авансам полученным в 9,2 раза (или на 5 183 715 тыс. рублей) за счет переноса задолженности по договорам технологического присоединения из долгосрочной в краткосрочную в соответствии с условиями договоров;

роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 60,3 % (или на 958 486 тыс. рублей) из нее: перед подрядчиками по договорам кап. строительства (+) 516 569 тыс. рублей, перед поставщиками электроэнергии (+) 68 557 тыс. рублей, перед поставщиками топлива (+) 63 642 тыс. рублей, перед поставщиками материалов (+) 57 565 тыс. рублей, перед подрядчиками по ремонтам (+) 37 570 тыс. рублей и др.;

роста задолженности перед прочими кредиторами на 99,5 % (или 694 105 тыс. рублей) за счет заимствования топлива Росрезерва по ДФО в декабре 2024 года (+) 507 950 тыс. рублей;

роста прочих краткосрочных обязательств на 12,6 % (или 234 108 тыс. рублей) в основном за счет роста НДС по авансам выданным на 269 311 тыс. рублей.

Одновременно произошло снижение задолженности по налогам и сборам на 99,4 % 
(или 204 771 тыс. рублей).

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИИ

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Плановые показатели инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год утверждены Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе бизнес-плана Общества на период 2024-2028 годов (протокол от 19.12.2023 № 7).

Структура инвестиций по направлениям

Таблица № 24

| Показатель | 2024 год, млн. рублей |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | млн. рублей | % |
| Финансирование, с НДС |  |  |  |  |
| Всего по ПАО «Камчатскэнерго», в том числе: | 7 506,629 | 5 438,753 | - 2 067,876 | -28 |
| 1. Техническое перевооружение | 1 644,787 | 1 519,230 | - 125,557 | -8 |
| 2. Новое строительство | 97,796 | 164,899 | 67,103 | 69 |
| 3. Технологическое присоединение | 4 887,959 | 3 146,523 | - 1 741,436 | -36 |
| 4. Прочие инвестиции | 634,679 | 472,488 | -162,191 | -26 |
| 5. Капитализируемые ремонты | 241,408 | 135,613 | - 105,795 | -44 |
| Освоение, без НДС |  |  |  |  |
| Всего по ПАО «Камчатскэнерго», в том числе: | 7 870,569 | 3 992,123 | - 3 878,446 | -49 |
| 1. Техническое перевооружение | 1 578,768 | 1 588,684 | 9,916 | 1 |
| 2. Новое строительство | 43,872 | 72,541 | 28,669 | 65 |
| 3. Технологическое присоединение | 5 335,225 | 1 736,419 | - 3 598,806 | -67 |
| 4. Прочие инвестиции | 711,531 | 481,469 | -230,062 | -32 |
| 5. Капитализируемые ремонты | 201,173 | 113,010 | - 88,163 | -44 |

Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица № 25

| Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | млн. рублей2 | % |
| Всего по ПАО «Камчатскэнерго», в том числе: | 7 506,629 | 5 438,753 | - 2 067,876 | -28 |
| I Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 4 760,674 | 2 449,971 | - 2 310,703 | -49 |
| 1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам), в том числе: | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности | 557,651 | 135,347 | - 422,304 | -76 |
| 1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности) | 163,752 | 142,409 | - 21,343 | -13 |
| 1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии | 401,419 | 304,343 | - 97,076 | -24 |
| 1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | - | - | - |
| 1.1.1.5 от технологического присоединения | 3 637,852 | 1 867,852 | - 1 770 | 49 |
| 1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности | - | - | - | - |
| 1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) | - | - | - | - |
| 1.1.1.8 оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | - | - | - | - |
| 1.1.2 прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | - | - | - | - |
| 1.1.3 прочая прибыль | 0,925 | 0,020 | -0,905 | -98 |
| 1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: | 1 292,752 | 2 030,318 | 737,566 | 57 |
| 1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) | 1 277,752 | 1 623,925 | 346,173 | 27 |
| 1.2.2 прочая текущая амортизация | - | - | - | - |
| 1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет | 15,0 | 406,393 | 391,393 | 2610 |
| 1.3 Возврат налога на добавленную стоимость | 1 251,105 | 845,454 | - 405,651 | -32 |
| 1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: | 201,173 | 113,010 | - 88,163 | -44 |
| 1.4.1 средства от эмиссии акций |  |  |  |  |
| 1.4.2 остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  |
| 1.4.3 другие прочие собственные средства | 201,173 | 113,010 | - 88,163 | -44 |
| II Привлеченные средства всего, в том числе: | - | - | - | - |
| 2.1 Кредиты | - | - | - | - |
| 2.2 Облигационные займы | - | - | - | - |
| 2.3 Вексели | - | - | - | - |
| 2.4 Займы организаций | - | - | - | - |
| 2.5 Бюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2.6 Использование лизинга | - | - | - | - |
| 2.7 Прочие привлеченные средства | - | - | - | - |

Отклонения по финансированию в отчетном году в разрезе проектов (групп проектов)

Таблица № 26

| Наименование проекта | ID | План | Факт | ∆ | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по ПАО «Камчатскэнерго» | 453 проектов | 7 506,629 | 5 438,753 | - 2 067,876 |  |
| 1. Техническое перевооружение, в т.ч. наиболее крупные: | 375 проектов | 1 644,787 | 1 519,230 | - 125,557 |  |
| Реконструкция автоналивной эстакады ТЭЦ-2 на 3 поста налива | M_ТЭЦ_509-2985 | 55,725 | 8,487 | - 47,238 | Неисполнение обязательств по Договору СМР. Договор расторгнут. |
| Установка системы видеонаблюдения, охранного освещения и площадок досмотра автотранспорта ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | K_509-1950 | 40,490 | 0,742 | - 39,748 | Длительное согласование внеплановой закупки после перепроектирования. Торги объявлены в декабре 2024 года. |
| Поддержание располагаемой мощности МГеоЭС. Строительство трассы ПВС от скважины Гео-10, длиной 1,28 км | J_T-7033-192 | 62,408 | 33,946 | - 28,462 | Работы выполнены в соответствии с условиями договора. |
| Поддержание располагаемой мощности МГеоЭС. Бурение скважины Гео-10. | J_T-7033-191 | 211,964 | 184,072 | -27,892 | Работы выполнены в соответствии с условиями договора. |
| Реконструкция тягодутьевых механизмов котлов БКЗ-320 ГМ ст.№ 1,2,3 ТЭЦ-2 | I_509-319 | 26,037 | 0 | - 26,037 | Отсутствие участников на торгово-закупочных процедурах. Договор заключен в декабре 2024 года. |
| Установка системы плавки гололеда на подстанции 110/35/10 кВ "Елизово" | I_509-1198 | 37,604 | 14,076 | - 23,528 | Переходящий объект на 2025 год. Оплата с условиями договора. |
| Дооснащение силовых трансформаторов ТБ-1, ТБ-2, ТБ-4, ТБ-5, ТБ-6, ТБ-7 автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) | M_ТЭЦ_509-3037 | 21,817 | 0 | -21,817 | Договор на СМР расторгнут в связи с неисполнением обязательств. |
| Прочие проекты | 368 проектов | 1 188,742 | 1 277,907 | 89,165 |  |
| 2. Новое строительство | 10 проектов | 97,796 | 164,899 | 67,103 |  |
| Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ-1 | I_509-335 | 76,464 | 143,063 | 66,599 | Оплата в соответствии с условиями договора на СМР. |
| Прочие проекты | Х проектов | 21,332 | 21,836 | 0,504 |  |
| 3. Технологическое присоединение | 40 проектов | 4 887,959 | 3 146,523 | - 1 741,436 |  |
| Сооружение «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», со строительством ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс», со строительством ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя | M_ЦЭС_509-2741 | 4 188,725 | 2 105,362 | - 2 083,363 | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации с нарушением срока выполнения этапов работ. |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г-2 | 179,317 | 509,705 | 330,388 | Оплата в соответствии с условиями договоров на технологическое присоединение. |
| Прочие проекты | 38 проектов | 878,551 | 531,456 | -347,095 |  |
| 4. Прочие инвестиции | 8 проектов | 634,679 | 472,488 | - 162,191 |  |
| НИОКР Разработка и внедрение решений по мониторингу, выявлению, предотвращению содержания нефтепродуктов в сбросных водах станции | N_КТЭЦ_509-3765 | 3,936 | 11,825 | 7,889 | Оплата в соответствии с условиями договора. |
| НИОКР Разработка оптимизированной для Мутновского месторождения парогидротерм технологии восстановления производительности геотермальных скважин, вышедших из строя в результате кольматации фильтровых участков стволов и трещинных коллекторов подводящих зон | O_ФВЭ_509-4240 | 18,000 | 22,188 | 4,188 | Оплата в соответствии с условиями договора. |
| НИОКР Комплекс глубокой утилизации энергетического потенциала геотермального теплоносителя на базе органического цикла Ренкина | O_ФВЭ_509-4241 | 7,377 | 5,280 | - 2,097 | Оплата в соответствии с условиями договора. |
| Прочие проекты | 5 проекта | 605,366 | 433,195 | - 172,171 |  |
| 5. Капитализируемые ремонты | 20 проектов | 241,408 | 135,613 | - 105,795 |  |
| Капитальный ремонт турбины Р-44-9,0/0,12ЛМЗ ст. № 4 | O_КТЭЦ_РЕМ_509-4109 | 69,266 | 0 | - 69,266 | Продление ремонта до 21.02.2025 по причине выполнения дополнительных объемов работ по ремонту ротора генератора № 4, а также длительной доставкой ротора на завод. |
| Капитальный ремонт котла БКЗ-120-100ГМ-2 ст. № 6 | N_КТЭЦ_РЕМ_509-3674 | 17,337 | 0 | -17,337 | Корректировка срока завершения ремонта. Закрытие работ в 1 кв. 2025 года. |
| Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.17 "Посёлок" | O_ЦЭС_РЕМ_509-4135 | 12,810 | 0 | - 12,810 | Корректировка срока завершения ремонта. Закрытие работ в 1 кв. 2025 года. |
| Капитальный ремонт КЛ от ПС "КСИ 10 КВ 475-К- 476 | O_ЦЭС_РЕМ_509-4364 | 11,043 | 0 | - 11,043 | Корректировка срока завершения ремонта. Закрытие работ в 1 кв. 2025 года. |
| Капитальный ремонт котла № 3 марки ТВГ-4 котельной № 6 г. Елизово | O_ФКЭ_РЕМ_509-4361 | 10,192 | 0 | - 10,192 | Корректировка срока завершения ремонта. Закрытие работ в 1 кв. 2025 года. |
| Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ. "Райпо" от ПС "Коряки" участок ТП-К-7-ТП-К-15 - 3 км. Оп. No 75-144 | O_ЦЭС_РЕМ_509-4363 | 7,370 | 0 | - 7,370 | Актуализация объема работ по факту ремонта и как следствие переход затрат из капитализированных в операционные |
| Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ПС "КСИ" яч.19-к - ТП-13-10 | O_ЦЭС_РЕМ_509-4140 | 0 | 6,275 | 6,275 | Актуализация объема работ по факту ремонта и как следствие переход затрат из операционных в капитализированные |
| Капитальный ремонт турбины Т-50-90-4 ЛМЗ ст. № 6 Камчатской ТЭЦ-1 | O_КТЭЦ_РЕМ_509-4110 | 0 | 30,538 | 30,538 | Актуализация объема работ по факту ремонта и как следствие переход затрат из операционных в капитализированные |
| Прочие проекты | 12 проектов | 113,390 | 98,800 | - 14,590 |  |

Принятие к учету основных средств и НМА в 2024 году

Таблица № 27

| Показатель | ID | 2024 год |  | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Абсолютное | % |  |
| Принятие к учету основных средств и НМА |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПАО «Камчатскэнерго», в том числе: | 224 проекта | 6 787,182 | 2 325,289 | - 4 461,893 | 34 |  |
| Основные фонды и НМА, млн. рублей | 224 проекта | 6 787,182 | 2 325,289 | - 4 461,893 | 34 |  |
| Сооружение «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», со строительством ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс», со строительством ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя | M_ЦЭС_509-2741 | 4 366,581 | 0 | - 4 366,581 | 0 | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации с нарушением срока выполнения этапов работ. Ввод объекта планируется в 2025 году. |
| Прочие проекты | 223 проекта | 2 420,601 | 2 352,289 | - 68,312 | 97 |  |
| Трансформаторные мощности, МВхА | 4 проекта | 94,08 | 8,47 | - 85,61 | 9 |  |
| Сооружение «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», со строительством ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс», со строительством ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя | M_ЦЭС_509-2741 | 82,65 | 0 | - 82,65 | 0 | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации с нарушением срока выполнения этапов работ. Ввод объекта планируется в 2025 году. |
| Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,2 км, РТП-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ мощностью 14.77 МВА (РТП-2х3150кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., РТП-2х2500кВА-10/0,4 кВ- 1 шт. , КТПН-2х63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х630кВА-10/0,4 кВ - 2 шт., КТПН-2х160кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х250кВА-10/0,4 кВ - 1 шт.), КЛ-0,4 кВ протяженностью 12 км для технологического присоединения объектов резидентов площадки «Зеленовские озерки», Елизовского муниципального района, Камчатского края | I_509-1120 | 8,47 | 8,47 | 0 | 100 |  |
| Прочие проекты | 2 проекта | 2,96 | 0 | - 2,96 | 0 |  |
| Воздушные линии электропередачи, км ВЛ | 4 проекта | 140,56 | 42,508 | - 98,052 | 30 |  |
| Сооружение «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», со строительством ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс», со строительством ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя | M_ЦЭС_509-2741 | 93,56 | 0 | -93,56 | 0 | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации с нарушением срока выполнения этапов работ. Ввод объекта планируется в 2025 году. |
| Строительство РТП 10/0,4 кВ (2х400кВА) - 1 шт., ТП-10/0,4кВ (2х40кВА) - 2 шт., ЛЭП-10 кВ (L= 6,6 км), ЛЭП-0,4 кВ (L= 1 км) для технологического присоединения объектов: «ЦНС «Верхнепаратунская-3», «КНС ГК-41», «КНС К-89», «КНС Э-5», расположенных по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район | O_ЦЭС_509-4286 | 7,6 | 0 | -7,6 | 0 |  |
| Строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения объекта: «Многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы | M_ЦЭС_509-3499 | 5,2 | 0 | -5,2 | 0 | Работы выполнены в полном объеме введена в эксплуатацию кабельная линия. Ввод составил – 2,539 км КЛ. |
| Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,2 км, РТП-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ мощностью 14.77 МВА (РТП-2х3150кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., РТП-2х2500кВА-10/0,4 кВ- 1 шт. , КТПН-2х63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х630кВА-10/0,4 кВ - 2 шт., КТПН-2х160кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х250кВА-10/0,4 кВ - 1 шт.), КЛ-0,4 кВ протяженностью 12 км для технологического присоединения объектов резидентов площадки «Зеленовские озерки», Елизовского муниципального района, Камчатского края. | I_509-1120 | 34,2 | 42,508 | 8,308 | 124 | Работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. |
| Прочие проекты | - проектов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кабельные линии электропередачи, км КЛ | 10 проектов | 47,16 | 17,13 | - 30,03 | 36 |  |
| Сооружение «ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», со строительством ПС 110/35/10 кВ «Сопка Горячая», КЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ до ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс», со строительством ПС 35/10 кВ «Горнолыжный комплекс» и ЛЭП 10 кВ до электроустановок Заявителя | M_ЦЭС_509-2741 | 12,94 | 0 | -12,94 | 0 | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации с нарушением срока выполнения этапов работ. Ввод объекта планируется в 2025 году. |
| Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,2 км, РТП-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ мощностью 14.77 МВА (РТП-2х3150кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., РТП-2х2500кВА-10/0,4 кВ- 1 шт. , КТПН-2х63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х630кВА-10/0,4 кВ - 2 шт., КТПН-2х160кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х250кВА-10/0,4 кВ - 1 шт.), КЛ-0,4 кВ протяженностью 12 км для технологического присоединения объектов резидентов площадки «Зеленовские озерки», Елизовского муниципального района, Камчатского края. | I_509-1120 | 24,49 | 5,472 | - 19,018 | 22 | Работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. |
| Прочие проекты | 8 проектов | 9,73 | 11,658 | 1,928 | 120 |  |
| Тепловые сети, км ТС | 5 проектов | 0,0952 | 0,7142 | 0,619 | 750 |  |
| «Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, участок с кадастровым номером 41:01:0010112:2655» | O_ФКЭ_509-4103 | 0 | 0,486 | 0,486 | 0 | Переходящий объект с 2023 года. Ввод в эксплуатацию осуществлен в 2024 году. |
| Строительство тепловых сетей 2-ого контура от ТК-236 до границ стены: «Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова д. 49А, по ул. Рябикова, д. 49Б г.Елизово» | N_ФКЭ_509-4257 | 0 | 0,147 | 0,147 | 0 | Переходящий объект с 2023 года. Ввод в эксплуатацию осуществлен в 2024 году. |
| «Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом по ул. Геофизическая в г. Елизово Камчатского края» планируемого к строительству на земельном участке с 41:05:0101001:12242 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Геофизическая. | O_ФКЭ_509-4105 | 0 | 0,072 | 0,072 | 0 | Переходящий объект с 2023 года. Ввод в эксплуатацию осуществлен в 2024 году. |
| Прочие проекты | 2 проекта | 0,0952 | 0,0092 | - 0,086 | 9 |  |

Ключевые инвестиционные проекты отчетного года, комплексные программы

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей Усть-Большерецкого района завершены строительно-монтажные работы по объектам «Реконструкция КРУ-6 кВ 2-й секции Паужетской ГеоЭС (14 ячеек)», Реконструкция системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 Паужетской ГеоЭС 
(1 система).

С целью повышения располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, завершены работы по поддержанию располагаемой мощности МГеоЭС, строительство трассы ПВС 
от скважины Гео-10, бурению скважины Гео-10. Объекты введены в эксплуатацию.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения аварийности выполнены работы по объекту Модернизация линейных и трансформаторных высоковольтных вводов 
ТЭЦ-2 с заменой на современные с твердой изоляцией. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений завершены работы по системе охранного телевидения и технических средств досмотра по объекту «Создание комплексной системы по обеспечению физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов МГеоЭС.».

В целях бесперебойной подачи электроэнергии завершены строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ВЛ-220 кВ № Л-201 «Авача - МГеоЭС» с заменой 7 существующих опор на анкерно-угловые, лавиноустойчивые опоры». Объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации объекта «Установка счетчиков электрической энергии с возможностью подключения к интеллектуальным системам учета и монтаж коммуникационного оборудования (УСПД, модемы) в Центральном, Озерновском энергоузле ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году смонтировано 
9 834 точек учета, поставлены приборы учета для реализации строительно-монтажных работ запланированных на 2025 год.

С целью технологического присоединения к электрическим сетям введены объекты:

- Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,2 км, РТП-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ мощностью 14.77 МВА (РТП-2х3150кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., РТП-2х2500кВА-10/0,4 кВ- 1 шт., КТПН-2х63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., КТПН-2х630кВА-10/0,4 кВ - 2 шт., КТПН-2х160кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., 
КТПН-2х250кВА-10/0,4 кВ - 1 шт.), КЛ-0,4 кВ протяженностью 12 км для технологического присоединения объектов резидентов площадки «Зеленовские озерки», Елизовского муниципального района, Камчатского края. Протяженность кабельной линии – 5,47 км, воздушной линии – 42,51 км, трансформаторная мощность -  8,47 МВ*А

- Строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения объекта: «Многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы. Протяженность кабельной линии - 2,54 км.

В рамках развития системы централизованного теплоснабжения реализованы следующие мероприятия:

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, участок с кадастровым номером 41:01:0010112:2655. Ввод составил –0,49 км ТС;

- Строительство тепловых сетей 2-ого контура от ТК-236 до границ стены: «Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова д. 49А, по ул. Рябикова, д. 49Б г. Елизово. Ввод составил – 0,15 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом по 
ул. Геофизическая в г. Елизово Камчатского края» планируемого к строительству на земельном участке с 41:05:0101001:12242 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Геофизическая. Ввод составил – 0,07 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 1 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой 0,814441 Гкал/ч «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском». Ввод составил – 0,01 км ТС.

Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных проектов

Общий объем инвестиций за последние три года в развитие Камчатской энергетики составил 8 858,218 млн. руб. без НДС.

Растущие потребности в электроэнергии Усть-Большерецкого района, связанные с увеличением мощности рыбоперерабатывающих заводов и прочих потребителей западного побережья полуострова, создали предпосылки к проведению Реконструкции трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ № 2-9, 30 системы электроснабжения п. Озерновский. Выполнены работы по замене трансформаторных подстанций. Ввод мощности 2022 года составил – 7,93 МВА. Ввод мощности 2023 года составил – 1,70 км КЛ.

В целях обеспечения повышения надежности южной части г. Петропавловск-Камчатский выполняются строительно-монтажные работы по объекту Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ-1. По состоянию на 01.01.2025 осуществлена прокладка тепловой сети протяженностью 1 095 п.м.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы энергосистемы за последние три года обществом выполнены следующие мероприятия:

- в рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений выполняются работы по монтажу ограждений на объектах электроэнергетики;

- в полном объеме выполнены запланированные мероприятия по выполнению предписаний пожарных органов;

- установлены приборы учета в частном секторе с дистанционным снятием показаний по каждому абоненту.

В рамках создания инженерной инфраструктуры площадок ТОСЭР «Камчатка» выполнен первый и второй пусковой комплекс с вводом нового РТП (2 КТП-3150/10/0,4 кВ), КЛ протяженностью 6,38 км, 
ВЛ-10 кВ протяженностью – 42,51 км на площадке «Зеленовские озерки» объект введен в эксплуатацию, ввод мощности составил – 14,77 МВ×А.

В рамках создания инженерной инфраструктуры на площадке «Нагорный» завершены работы по монтажу Кл-10 кВ протяженностью 3,20 км, смонтировано электротехническое оборудование ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОПУ.

С целью технологического присоединения к электрическим сетям введены объекты:

- Строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения объекта: «Многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1. Протяженность кабельной линии - 2,54 км,

- Строительство ЛЭП-6 кВ для технологического присоединения объекта: «Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения, холодильного комплекса и открытых площадок хранения, базы хранения нефтепродуктов на ФГКУ комбинат «Дальний» управления Росрезерва по Дальневосточному федеральному округу», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, в районе ул. 2-ая Шевченко протяженность - 25,10 км,

В рамках создания инженерной инфраструктуры перспективных площадок туристическо-рекреационной зоны «Парк Три Вулкана» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Оборудование 110 кВ, шкафы РЗА, БМЗ поставлено, 65 % фундаментов отправлены на объект. Получено разрешение Дальневосточного управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки от 24.12.2024 № 370-2435-31423-1224-вр по второму этапу строительства Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Авача». Срок завершения работ по 2-7 этапу -  2025 год.

С целью повышения располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, завершены работы по поддержанию располагаемой мощности МГеоЭС, строительство трассы ПВС от скважины Гео-10, бурению скважины Гео-10. Объекты введены в эксплуатацию

Интенсивно происходит подключение потребителей к тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго». Наиболее крупными и значимыми объектами в этой сфере были:

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объектов с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч "Индивидуальные жилые дома», расположенные на земельных участках с кадастровым номером: 41:05:0101003:3757, 41:05:0101003:3761, 41:05:0101003:3765, 41:05:0101003:3768, 41:05:0101003:3772, 41:05:0101003:3779, 41:05:0101003:3781, 41:05:0101003:3784, 41:05:0101003:3786 по адресу: Камчатский край, Елизовском городское поселение, г. Елизово". Ввод составил – 1,38 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч «Жилой дом по ул. Топоркова позиция 28. Ввод составил – 0,01 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, участок с кадастровым номером 41:01:0010112:2655. Ввод составил – 0,49 км ТС;

- Строительство тепловых сетей 2-ого контура от ТК-236 до границ стены: «Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова д. 49А, по ул. Рябикова, д. 49Б г. Елизово. Ввод составил – 0,15 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч «Многоквартирный жилой дом по ул. Геофизическая в г. Елизово Камчатского края» планируемого к строительству на земельном участке с 41:05:0101001:12242 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Геофизическая. Ввод составил – 0,07 км ТС;

- Строительство сооружения тепловых сетей 1 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой 0,814441 Гкал/ч «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском». Ввод составил – 0,01 км ТС

- Строительство сооружения тепловых сетей 2 контура для подключения объекта с тепловой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не прев. 1,5 Гкал «Учебный корпус МБОУ Ел. Средней школы № 1 им. Ломоносова». Ввод составил – 0,012 км ТС.

Раздел 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

В ПАО «Камчатскэнерго» не утверждалась дивидендная политика.

Размер выплаченных ПАО «Камчатскэнерго» дивидендов, тыс. рублей (общая сумма в год):

Таблица № 28

| Дивиденды | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| на обыкновенные акции | 0 | 0 | 0 |
| на привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. ИННОВАЦИИ

7.1.	Инновации

ПАО «Камчатскэнерго» участвует в реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 20.08.2020 (протокол от 24.08.2020 № 312).

Основные направления инновационного развития Общества

Основными направлениями инновационного развития ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в 2024 году являлись:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей Центрального энергоузла Камчатского края;

- внедрение новых технологий.

Объем и источники финансирования инновационной деятельности

Общий объем финансирования инновационных мероприятий в 2024 году составил 
491 192,2 тыс. рублей с НДС. Источник финансирования мероприятий – собственные средства ПАО «Камчатскэнерго».

Основные инновационные проекты, реализуемые в 2024 году

- Модернизация сетевых насосов 2-ого подъема ТЭЦ-2 с заменой двух насосов на более мощные с установкой частотно-регулируемого привода.

В 2024 году произведена поставка части оборудования и материалов для мероприятия.

Реализация мероприятия приведет к сокращению расхода электрической энергии на производственные нужды, а также увеличит срок эксплуатации электродвигателей за счет более плавных пусков.

Фактическое финансирование в 2024 году составило 8 746,8 тыс. рублей (с НДС).

- Реконструкция ПНС-3 с заменой сетевых насосов на насосы с частотно-регулируемым приводом.

В 2024 году произведена закупка оборудования и материалов для мероприятия, проведены строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятия приведет к сокращению расхода электрической энергии на производственные нужды, а также увеличит срок эксплуатации электродвигателей за счет более плавных пусков.

Фактическое финансирование в 2024 году составило 168 457,6 тыс. рублей (с НДС).

- Установка частотно-регулируемого привода на дымососах и дутьевых вентиляторах котлов 
БКЗ -120-100 ст. № 8 ТЭЦ-1.

Реализация проекта обеспечит сокращение потребления электрической энергии на производственные нужды на Камчатской ТЭЦ-1, а также повысит надежность работы электрооборудования станции (дымососов и дутьевых вентиляторов котлов). В 2024 году произведена закупка оборудования на котел № 8 Камчатской ТЭЦ-1.

Фактическое финансирование за 2024 год составило 24 103,1 тыс. руб лей (с НДС).

- Монтаж частотно-регулируемого привода на подпиточный электронасос №7 ТЭЦ-1.

Реализация проекта обеспечит сокращение расхода электрической энергии на производственные нужды, а также увеличит срок эксплуатации электродвигателей за счет более плавных пусков.

В 2024 годы выполнены строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию.

Объем фактического финансирования в 2024 году составил 38 576,3 тыс. рублей (с НДС).

- Реконструкция э/магнитной блокировки на подстанции 35/10 кВ «Раздольная».

- Реконструкция э/магнитной блокировки на подстанции 35/10 кВ «Бугры».

В 2024 году разработана проектно-сметная документация по реконструкции электромагнитных блокировок указанных подстанций. Запланированные к реализации мероприятия обеспечат повышение надежности электроснабжения потребителей.

Фактическое финансирование за 2024 год составило 946 тыс. рублей (с НДС).

- Реконструкция ВЛ-220 кВ № Л-201 «Авача - МГеоЭС» с заменой 7 существующих опор на анкерно-угловые, лавиноустойчивые опоры.

Данная работа выполняется с целью сокращения затрат на этапе эксплуатации ВЛ 220 кВ путём применения ранее разработанных технологий (специальных опор и фундаментов, устойчивых к воздействиям снежных лавин), а также удовлетворение требованиям строительных норм и правил, в том числе и по увеличению сейсмостойкости конструкций.

По результатам 2024 года выполнены работы по замене опор на сумму 53 396,2 тыс. рублей (с НДС).

Основные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), выполненные Обществом в 2024 году

- Между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект» заключен договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Разработка и опытно-промышленное внедрение системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1».

Целью данной работы является разработка и опытно-промышленное внедрение системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1, использующих морскую воду, предотвращающей закрепление грибков и бактерий на внутренних поверхностях трубопроводов и оборудования (пленки, на которой впоследствии закрепляются более крупные объекты - водоросли и моллюски).

Данная позволит:

- снизить расход электроэнергии на перекачку циркуляционной воды на охлаждение конденсаторов турбин;

- снизить потребление охлаждающей воды на охлаждение конденсаторов турбин;

- снизить затраты на восстановительные ремонтные работы по циркуляционным трубопроводам и конденсаторам турбин.

Работа предусмотрена в 2 Этапа:

Этап 1.

Разработка технических решений, конструкторской и рабочей документации для реализации системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1, изготовление и поставка оборудования для реализации системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1.

Этап 2

Разработка методики оценки эффективности системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1 Проведение необходимых измерений и наблюдений для оценки эффективности работы, внедренной на ТЭЦ-1 системы защиты, сравнение с участком без специальной защиты от биообрастаний и коррозии. Срок выполнения – 20.05.2025.

По результатам 2024 года завершены работы по 1 Этапу, произведена оплата 1 этапа (с учетом ранее выплаченного аванса) в размере 22 116,9 тыс. рублей (с НДС).

- Между ПАО «Камчатскэнерго» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключен договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Создание диагностической системы для непрерывного мониторинга содержания нефтепродуктов в технической воде электростанции, возвратных и дренажных конденсатах ТЭС».

Целью данной работы является создание диагностической системы, включающей в себя уникальный поточный тензиометрический анализатор нефтепродуктов и комплекс технических и программных средств в автоматическом режиме контролирующей содержание нефтепродуктов в технической воде, возвратных и дренажных конденсатах электростанций.

Внедрение диагностической системы для непрерывного мониторинга содержания нефтепродуктов обеспечит:

- повышение экологической безопасности электростанций ПАО «Камчатскэнерго» посредством своевременного обнаружения превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в водных средах ТЭС и оперативного принятие мер по устранению причин загрязнения;

- повышение надежности оборудования и снижение затрат на капитальный ремонт и замену оборудования;

- снижение аварийных ситуаций и внеплановых остановов за счет уменьшения коррозионных повреждений трубопроводов и оборудования;

- снижение пережога топлива за счет снижения интенсивности образования термобарьерных отложений.

Работа предусмотрена в 3 Этапа:

Этап 1. Проведение исследований по определению эффективности применения тензиометрии для контроля нефтепродуктов в водных средах Камчатских ТЭС. Разработка технических решений по мониторингу нефтепродуктов в водных средах Камчатских ТЭС тензиометрическим методом;

Этап 2. Разработка и изготовление опытного образца диагностической системы для непрерывного мониторинга содержания нефтепродуктов в технической воде электростанции, возвратных и дренажных конденсатах ТЭС ПАО «Камчатскэнерго».

Этап 3. Испытание и пилотное внедрение опытного образца диагностической системы для непрерывного мониторинга содержания нефтепродуктов в технической воде электростанции, возвратных и дренажных конденсатах ТЭС ПАО "Камчатскэнерго" на одном из объектов ПАО «Камчатскэнерго».

По результатам 2024 года завершены работы по 1 Этапу, произведена оплата в размере 
11 825,0 тыс. рублей (с НДС).

- Между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ВНИИнефть» заключен договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Разработка оптимизированной для Мутновского месторождения парогидротерм технологии  восстановления производительности геотермальных скважин, вышедших из строя в результате кольматации фильтровых участков стволов  и трещинных коллекторов подводящих зон».

Целью данной работы является разработка направлена на создание оптимизированной для Мутновского месторождения парогидротерм технологии поддержания и восстановления производительности эксплуатационных и реинжекционных геотермальных скважин, вышедших из строя в результате процесса кольматации фильтровых участков стволов и трещинных коллекторов и подводящих зон.

В перечень Работ по Договору входят:

1 Этап. Создание и тестирование лабораторного стенда, определение условий выпадения твердой фазы в стволе скважины, выбор линейки ингибиторов;

2 Этап. Аналитический расчет условий выпадения твердой фазы в стволе. Определение зон с максимальным риском зарастания ствола;

3 Этап. Отбор пластового флюида. Подбор ингибитора и интерпретация исследований;

4 Этап. Численная модель течения флюида в геотермальной скважине;

5 Этап. Оценка жизненного цикла скважины. ТЭО. Программа ОПИ;

6 Этап. Итоговый отчет.

Реализация данной работы обеспечит:

- восстановление расходных характеристик эксплуатационных скважин ВМГеоЭС и МГеоЭС-1, производительность которых снизилась в следствии кольматации (зарастании) питающих зон;

- увеличение проницаемости этих зон, также удаление выпавшей твердой фазы в эксплуатационных колоннах скважин добычи и реинжекции;

- повышение устойчивости режимов работы скважин, участвующих в технологических схемах ВМГеоЭС и МГеоЭС-1;

- построение более точных прогнозов по месторождению и срокам жизни геотермальных скважин на Мутновском месторождении парогидротерм.

Помимо этого реализация данного проекта позволит увеличить срок службы рабочих скважин (оценочно) и произвести расконсервацию существующих скважин, что сделает возможным снизить затраты на бурение скважин и строительство трасс ПВС.

По результатам 2024 года завершены работы по 1 и 2 Этапам, произведена оплата в размере 
22 188,0 тыс. рублей (с НДС).

- Между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «АЛЛТЕРМ» заключен договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Комплекс глубокой утилизации энергетического потенциала геотермального теплоносителя на базе органического цикла Ренкина».

Целью данной работы является создание основных технологических и технических решений для максимально полной утилизации энергии геотермального теплоносителя Мутновского и Паужетского месторождений, в том числе, в виде устьевых энергоблоков.

Работа предусмотрена в 2 Этапа:

1 Этап:

- обследование ГеоЭС Заказчика и обоснование потенциала увеличения мощности станции при внедрении ЭУ ОЦР;

- обоснование выбора РТ ОЦР;

- расчетное обоснование параметров цикла ЭУ ОЦР;

- экспериментальные исследования параметров теплообмена при кипении и конденсации РТ;

- проведение патентных исследований;

- выпуск научно-технического отчета.

2 Этап:

- разработка и согласование с Заказчиком эскизного проекта опытного образца ЭУ ОЦР;

- разработка и согласование с Заказчиком технических требований на основное оборудование ЭУ ОЦР с обеспечением максимальной степени локализации;

- анализ производственных возможностей отечественных предприятий и разработка перечня производителей оборудования ЭУ ОЦР;

- разработка и согласование с Заказчиком технического проекта опытного образца ЭУ ОЦР;

- разработка и согласование с Заказчиком предварительного ТЭО на техническое перевооружение ГеоЭС Заказчика с вводом ЭУ ОЦР;

- разработка и согласование с Заказчиком ТЗ на изготовление ЭУ ОЦР;

- разработка и согласование с Заказчиком ТЗ на техническое перевооружение ГеоЭС Заказчика с вводом ЭУ ОЦР;

- выпуск отчета о научно-исследовательской работе;

- подготовка проектов патентных заявок.

В результате выполнения работ ожидается получение дополнительной мощности Мутновской ГеоЭС, а также новых энергоблоков на период проведения плановых выпусков новых скважин.

Дополнительным преимуществом применения бинарной технологии является снижение теплового загрязнения в случае получения разрешения на сброс отработанного на БЭС сепарата (в цикле установки с ОРТ) за счет снижения его температуры.

По результатам 2024 года завершены работы по 1 Этапу, произведена оплата в размере 
5 280,3 тыс. рублей (без НДС).

- Между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект» заключен Договор подряда на выполнение изыскательских работ и научно-исследовательских работ для разработки проектной документации на площадке будущего строительства Мутновской ГеоЭС-2 для нужд ПАО «Камчатскэнерго».

Реализация работ предусмотрена в 3 этапа:

1 Этап. Полевые инженерные изыскания;

2 Этап. Лабораторные и камеральные инженерные изыскания;

3 Этап. Научно-исследовательские работы (Оценка пепловой опасности).

По итогам 2024 года приняты работы по 1 и 2 этапу на сумму 14 988,6 тыс. рублей (без НДС).

Выполнение мероприятий по развитию системы управления инновационной деятельностью Общества в 2024 году

В инновационной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» руководствуется:

- Положением о формировании и мониторинге выполнения ПИР, утвержденным приказом ПАО «Камчатскэнерго» от 11.11.2020 № 678 «А»;

- Регламентом процесса «Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в Группе РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 01.06.2020 № 419 (приняты к исполнению в рамках приказа ПАО «Камчатскэнерго» от 11.06.2020 № 336 «А»);

- Положением о процессе управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, утвержденным приказом ПАО «Камчатскэнерго» от 30.12.3021 № 845 «А».

В целях соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельно взятыми видами юридических лиц», постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» в ПАО «Камчатскэнерго» ежегодно утверждается План закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции Общества.

На основании Регламента процесса «Подготовка, корректировка и мониторинг выполнения планов закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции ПАО «РусГидро» и его подконтрольными организациями», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 31.07.2020 № 584, в ПАО «Камчатскэнерго» утвержден Регламент процесса «Подготовка, корректировка и мониторинг выполнения планов закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции ПАО «Камчатскэнерго» (приказ от 13.08.2020 № 458 «А»).

Для оценки целесообразности внедрения инновационных проектов, а также для рассмотрения планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в Обществе проводятся заседания научно-технического совета ПАО «Камчатскэнерго».

Мероприятия в области освоения новых технологий

- Установка счетчиков электрической энергии с возможностью подключения к интеллектуальным системам учета и монтаж коммуникационного оборудования (УСПД, модемы) в Центральном энергоузле ПАО «Камчатскэнерго», класс напряжения 0,23 (0,4) 6-20 кВ (52958 приборов учета).

- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, отсутствии прибора учета у потребителя, выходе из строя, технологическом присоединении и создание интеллектуальной системы учета электроэнергии (выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) в количестве 3 844 точек учета.

- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (4 573 прибора учета)

Реализация проектов обеспечит выполнение федерального законодательства, а также позволит исключить возможность скрытого подключения и хищения электрической энергии. В ходе выполнения мероприятия установлены современные приборы учета с дополнительными датчиками мощности.

Фактическое финансирование в 2024 году составило 88 065,8 тыс. рублей (с НДС).

Мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов в Обществе в 2024 году не проводились.

Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2025 году

1. Выполнение мероприятий, предусмотренных проектом Среднесрочного плана реализации мероприятий Программы инновационного развития Группы РусГидро в части ПАО «Камчатскэнерго» 
в 2025 году.

2. Выполнение Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции Общества.

3. Завершение НИОКР Разработка и опытно-промышленное внедрение системы защиты от биообрастаний и коррозии трубопроводов циркуляционной воды и конденсаторов турбин ТЭЦ-1 
(2022-2025 годы).

4. Завершение НИОКР Комплекс глубокой утилизации энергетического потенциала геотермального теплоносителя на базе органического цикла Ренкина (2024-2025 годы).

5. Выполнение НИОКР Создание диагностической системы для непрерывного мониторинга содержания нефтепродуктов в технической воде электростанции, возвратных и дренажных конденсатах ТЭС (2024-2026 годы).

6. Завершение инженерных и научно-исследовательских работ в части выполнения 3 этапа Научно-исследовательские работы (Оценка пепловой опасности) в рамках разработки проектной документации на строительство Мутновской ГеоЭС-2 для нужд ПАО «Камчатскэнерго» (2024-2025 годы).

6. Продолжение производства работ по НИОКР Разработка оптимизированной для Мутновского месторождения парогидротерм технологии восстановления производительности геотермальных скважин, вышедших из строя в результате кольматации фильтровых участков стволов и трещинных коллекторов подводящих зон (2024-2026 годы).

7. Заключение договора и начало производства работ по НИОКР Проведение мониторинга эрозионного износа лопаток последних ступеней паровых турбин и разработка способа упрочнения стеллитовых пластин (2025-2027 годы).

8. Заключение договора и начало производства работ по НИОКР Разработка технологии электросварочных работ по устранению порывов на трубопроводах и резервуарах с возможностью производства работ при пониженных температурах окружающей среды до - 20°С, без опорожнения с остаточным давлением до 3,0 кг/см2. и температурой воды до 115° С (2025-2028 годы).

9. Заключение договора и начало производства работ по НИОКР Создание системы мониторинга параметров эксплуатационных геотермальных скважин с возможностью дистанционного регулирования и управления системой сбора теплоносителя на Мутновском месторождении парогидротерм 
(2025-2027 годы).

Раздел 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. Кадровая политика Общества

Списочная численность персонала

Таблица № 29

|  | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работники | 3 969 | 3 903 | 3 896 |

Списочная численность персонала ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2024 составила 
3 896 человек и по сравнению с началом года снизилась на 7 человек. Из списочной численности персонала 75 % мужчин и 25 % женщин.

Снижение списочной численности Общества обусловлено естественной текучестью персонала и не является существенной, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Возрастной состав работников

Таблица № 30

| Возраст | 31.12.2022 |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| До 30 лет | 320 | 8,1 | 293 | 7,5 | 307 | 7,9 |
| От 30 до 50 лет | 2 205 | 55,5 | 2 156 | 55,2 | 2 102 | 53,9 |
| Старше 50 лет | 1 444 | 36,4 | 1 454 | 37,3 | 1 487 | 38,2 |
| в том числе пенсионеры по возрасту (работающие) | 355 | 8,9 | 357 | 9,1 | 354 | 9 |
| Всего | 3 969 | 100 | 3 903 | 100 | 3 896 | 100 |
| Средний возраст | 45 |  | 43,7 |  | 44,5 |  |

В Обществе работает 354 пенсионеров, что составляет 9 % от общей численности, что незначительно отличается от соответствующего показателя за 2023 год.

В целях эффективной работы Общества и постепенного вовлечения молодых специалистов в деятельность предприятия, позволяющего передать опыт и необходимые навыки молодым специалистам, в Обществе производится работа по привлечению и трудоустройству молодых специалистов, а именно: сотрудничество с ВУЗами и СУЗами в целях организации производственной и преддипломной практики на объектах Общества, подготовки молодых специалистов по наиболее востребованным профессиями с целью последующего трудоустройства, привлечение молодых специалистов в рамках программы «Трудовая мобильность». Общество участвует в реализации федеральной программы по целевому обучению молодежи Камчатского края для нужд работодателя по наиболее востребованным и высококвалифицированным специальностям в энергетике.

Структура работников по категориям

Таблица № 31

| Категории | 31.12.2022 |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Руководители | 548 | 13,8 | 529 | 13,5 | 532 | 13,7 |
| Специалисты | 771 | 19,4 | 739 | 18,9 | 760 | 19,5 |
| Служащие | 22 | 0,6 | 18 | 0,5 | 19 | 0,5 |
| Рабочие | 2628 | 66,2 | 2617 | 67,1 | 2585 | 66,3 |
| Всего | 3969 | 100 | 3903 | 100 | 3896 | 100 |

Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 32

| Уровень образования | 31.12.2022 |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| Высшее образование | 1 527 | 38,5 | 1 481 | 38,0 | 1 518 | 39,0 |
| Среднее профессиональное | 1 824 | 46,0 | 1 820 | 46,6 | 1 798 | 46,1 |
| Среднее общее | 613 | 15,4 | 530 | 13,6 | 507 | 13,0 |
| Начальное и основное общее | 5 | 0,1 | 72 | 1,8 | 73 | 1,9 |
| Всего | 3 969 | 100 | 3903 | 100 | 3896 | 100 |

Анализ качественного состава персонала показывает, что 85,1 % работников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Преобладающим является среднее профессиональное образование.

За период с 2022 года по 2024 год значительных изменений в пропорциях распределения персонала по уровню образования не произошло.

Данные по движению персонала

Таблица № 33

|  | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент оборота по принятым работникам | 11,37 | 10,4 | 9.7 |
| Коэффициент оборота по уволенным работникам | 11,12 | 12,1 | 9.88 |
| Коэффициент текучести кадров | 5,05 | 4,5 | 5.25 |

Коэффициент текучести персонала за период 2024 года повысился в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 0,75 % и составляет 5,25 %, что входит в пределы допустимых значений, указывающий на относительно стабильный коллектив.

Наибольший уровень текучести кадров зафиксирован по категории персонала «служащие» (11,36 %) и связан, с напряженностью и интенсивностью труда в ПАО «Камчатскэнерго», а также неудовлетворенностью работников уровнем заработной платы.

Кадровые проблемы, связанные с текучестью кадров, решаются как за счет внутренних источников: перераспределение работников по категориям, перераспределение трудовых функций, подготовка и переподготовка персонала, так и за счет – внешних: сотрудничество с Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края и Центром занятости населения, предоставление мест для прохождения практики студентами высших и средних образовательных учреждений. Реализация социального пакета и социальных программ (ДМС, НПО) направленных на привлечение и удержание персонала.

Расходы на оплату труда работников

Таблица № 34

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд заработной платы, тыс. рублей | 5 080 289,4 | 5 546 279,0 | 5 769 024,4 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей | 108 240 | 119 089 | 126 093 |

Рост фонда заработной платы за 3 года составил (+) 13,6 %, в том числе:

- 2023 год к 2022 году (+) 9,2 %

- 2024 год к 2023 году (+) 4,0 %

Это связано с индексацией заработной платы работников Общества, составившей за 2022-2024 годы 16,5 %.

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 5,9 % и в 2,6 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе.

Развитие персонала

В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и в развитие государственной молодежной политики в Обществе реализуются программы обучения работников, в соответствии с нормативными требованиями, а также ведется работа по привлечению выпускников образовательных организаций.

В 2024 году 4 358 работников ПАО «Камчатскэнерго» прошли обучение на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации (внешнее и корпоративное обучение), в том числе: 
2 235 руководителей, 1 558 специалистов и служащих, 565 рабочих.

Затраты на обучение во внешних учебных заведениях составили 10 366 тыс. рублей, в том числе на обучение:

в рамках Плана подготовки персонала – 5 634, 0 тыс. рублей;

в рамках Плана обучения по Охране труда – 4 732,0 тыс. рублей.

Уделяется особое внимание подготовке персонала в части нормативного обучения, технологического обучения, необходимого для выполнения должностных обязанностей.

В 2024 году курсы по направлению нормативное обучение согласно требованиям надзорных органов, в рамках Плана подготовки персонала пройдены 339 работниками, из них: руководители – 57 чел., специалисты и служащие – 245 чел., рабочие – 37 чел.

Общие затраты на развитие персонала, включая затраты на обучение, соревнования, обучающие и оценочные мероприятия (в разрезе 3 -х лет).

Таблица № 35

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на развитие персонала, тыс. рублей | 5583 | 9065 | 10366 |

Информация о сотрудничестве с образовательными организациями (вузами, СПО, ВДЦ и т.д.)

ПАО «Камчатскэнерго» продолжает сотрудничество с ВУЗами в части профессиональной подготовки и переподготовки работников Общества.

Таблица № 36

| Полное наименование ВУЗа/СПО | Направления взаимодействия | Количество студентов, проходящих производственную практику на базе компании, чел. |  | Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, чел. |  | Количество студентов, принятых на работу в компанию, чел. |  | Количество работников Общества, участвующих в реализации образовательных программах, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВУЗ | СПО | ВУЗ | СПО | ВУЗ | СПО | ВУЗ | СПО |
| ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» | Практическая подготовка на базе Общества | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» | Практическая подготовка на базе Общества | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| ФГБОУ ВО «МГТУ им. Баумана» | Практическая подготовка на базе Общества | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Практическая подготовка на базе Общества | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» | Практическая подготовка на базе Общества | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБОУ ВО «ВАВТ» | Практическая подготовка на базе Общества | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Петра Великого» | Практическая подготовка на базе Общества | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Практическая подготовка на базе Общества | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| АНО ДПО «Институт КИТ» | Практическая подготовка на базе Общества | - | 3 | - | - | - | - | - | - |

Направления деятельности учебного пункта:

В Обществе действует собственный Учебно-консультационный пункт (далее - УКП), который реализует программы подготовки и повышения квалификации на основании лицензии от 12.05.2021 
№ 2638, выданной Министерством образования Камчатского края.

Направления деятельности, осуществляемые УКП:

- повышение квалификации персонала;

- профессиональная подготовка персонала;

- профессиональная переподготовка персонала;

- профилактическое обучение персонала.

Информация о количестве обученных в учебном центре/пункте в 2024 году

За 2024 год в УКП Общества обучено 3 392 работников ПАО «Камчатскэнерго». Обучение проведено по следующим направлениям:

Профессиональная переподготовка по профессиям:

- Стропальщик – 69 чел.;

Повышение квалификации по профессиям:

- Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции – 4 чел.;

- Оператор котельной – 7 чел.

Профилактическое обучение:

- Оказание первой помощи пострадавшим на производстве -  1 306 чел.;

- Охрана труда. Программа А -  8 чел.;

- Охрана труда. Программа Б. – 1 387 чел.;

- Охрана труда. Программа В. Охрана труда при выполнении работ на высоте – 120 чел.;

- Охрана труда. Программа В. ОЗП - 217 чел.

Кроме этого проведено обучение по дистанционным курсам КорУнГ. Обучение прошли 274 человек.

Информация о количестве обученных в учебно-консультационном пункте в 2024 году

Таблица № 37

| Название учебного учреждения | Количество обученных (чел.) |  | Обучено работников по категориям (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них сторонних организаций | Руководители | Специалисты и служащие | Рабочие |
| Учебно-консультационный пункт ПАО «Камчатскэнерго» | 3392 (274 из них по дист. курсам КорУнГа | - | 168 (48 из них по дист. курсам КорУнГа) | 564 (24 из них по дист. курсам КорУнГа) | 2 660 (202 из них по дист. курсам КорУнГа) |

В 2024 году на базе Учебно-консультационного пункта ПАО «Камчатскэнерго» проведены Соревнования профессионального мастерства персонала электротехнических лабораторий станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. Участие приняли 10 работников предприятия.

Проведена подготовка персонала, входящего в состав НАСФ практическим навыкам оказания первой помощи, пострадавшим на производстве. Подготовку прошли 17 работников предприятия.

Четверо сотрудников Общества приняли участие в VI корпоративном инженерном кейс-чемпионате по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ».

Команда филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в составе 5 человек представляла ПАО «Камчатскэнерго» на корпоративных соревнованиях оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей Группы РусГидро, прошедших на базе негосударственного некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» в городе Якутск. По итогам корпоративных соревнований команда заняла 2 место.

Команда филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в составе 2-х человек (участник и компатриот) приняли участие в Чемпионате профессионального мастерства Группы РусГидро по стандартам АРПН по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», прошедших на базе негосударственного некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» в городе Якутск. По результатам Чемпионата участник команды занял 1 место.

Команда филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика в составе 5 человек представляла ПАО «Камчатскэнерго» в отборочном этапе на Десятых Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС,  прошедших на базе филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск) и государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Сотрудники Учебно-консультационного пункта ПАО «Камчатскэнерго» приняли участие в региональном чемпионате «Профессионалы» в качестве индустриальных экспертов.

8.2. Социальная политика Общества

Основным документом в области социальной политики и социального партнерства Общества в отчетном периоде является Коллективный договор ПАО «Камчатскэнерго» на 2024-2026 годы, устанавливающий систему льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества, в том числе сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Социальные расходы Общества

Таблица № 38

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальные расходы, тыс. рублей | 250 383,4 | 302 774,99 | 286 944,25 |
| В том числе расходы, учтенные в фонде заработной платы и средней заработной плате работников | 151 354,9 | 178 359,75 | 182 611,30 |

Предусмотренные Коллективным договором обязательства в 2024 исполнены в полном объеме, отклонения связаны с востребованностью и наличием оснований для предоставления тех или иных льгот и гарантий.

В структуре социальных расходов Общества основная доля приходится на единовременные вознаграждения, в том числе в честь профессионального праздника День энергетика, компенсацию расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно, материальную помощь к отпуску.

В Обществе реализуются программы негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и болезней. Работники общества принимают активное участие в корпоративных и региональных спортивных мероприятиях.

Раздел 9. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Обеспечение безопасных условий труда, охрана жизни и здоровья персонала являются важным приоритетом деятельности ПАО «Камчатскэнерго». Для повышения уровня квалификации персонала и создания привлекательных условий труда в ПАО «Камчатскэнерго» применяется комплексный подход к вопросам подготовки и развития работников. Главной задачей реализации мероприятий в области охраны труда является недопущение травматизма на производстве, безопасность и охрана здоровья, повсеместное внедрение корпоративной культуры безопасности.

Целями Общества в области охраны труда и здоровья работников являются постоянное улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств; достижение стабильного снижения показателей производственного травматизма и аварийности; повышение промышленной безопасности производственных объектов; поддержание результативной и эффективной системы управления в области ОТ и ПБ.

Основные нормативные документы, регламентирующие охрану труда в Обществе

- Коллективный договор ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 - 2024 годы;

- Положение о системе управления охраной труда от 20.09.2022;

- Методика процесса «Информирование работников ПАО «Камчатскэнерго» об условиях и охране труда на рабочих местах, риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, компенсациях и средствах индивидуальной защит» от 16.05.2022;

- Регламент процесса «Реагирование на несчастные случаи и профессиональные заболевания» от 05.04.2022;

- Политика РусГидро в области охраны труда от 25.10.2022;

- Регламент «Обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием» от 20.02.2021, с изменениями от 07.09.2023;

- Регламент процесса «Разработка, согласование, пересмотр, оформление, учет и хранение инструкций по охране труда» от 03.08.2022;

- Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Камчатскэнерго» от 05.06.2023;

- Регламент управления профессиональными рисками от 17.03.2022;

- Регламент процесса «Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» от 23.08.2023;

- Регламент «Организация и проведение оценки условий труда» от 21.01.2021;

- Положение о процессе проведения Дня охраны труда в ПАО «Камчатскэнерго» от 31.01 2022;

- Порядок работы с персоналом в ПАО «Камчатскэнерго»;

- Порядок обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в ПАО «Камчатскэнерго» от 17.07.2023;

- Другие локальные нормативные акты Общества (ОРД, инструкции по охране труда, акты – предписания по результатам проверок рабочих мест, протоколы совещаний, должностные инструкции и положения о структурных подразделениях).

Основные мероприятия, направленных на улучшение условий и охраны труда

В ПАО «Камчатскэнерго» организована работа по предупреждению травм на производстве, проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро».

В целях организации безопасных условий труда, предупреждения травматизма и профзаболеваний в Обществе, а также для обеспечения надежной работы оборудования, предупреждения аварий, обеспечения готовности Общества к локализации и ликвидации последствий аварий на энергетическом оборудовании в ПАО «Камчатскэнерго» создано Управление охраны труда, производственного контроля и экологии (далее – УОТПКиЭ). В филиалах ПАО «Камчатскэнерго» созданы отделы (службы) с аналогичными функциями.

Ежегодно в филиалах Общества проводятся смотры-конкурсы по охране труда, пожарной безопасности. Ежемесячно проводятся Дни охраны труда и пожарной безопасности (ДОТиПБ), в том числе один раз в квартал День охраны труда и пожарной безопасности по программе, единой для всех филиалов и подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» (ЕДОТиПБ).

Руководители и специалисты ПАО «Камчатскэнерго» проводят регулярные проверки рабочих мест и работающих бригад с целью выявления отклонений от требований нормативных документов по охране труда. По результатам проверок выпускаются приказы по филиалам об устранении замечаний и приведению рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда.

Помимо этого, в Обществе проводится специальная оценка условий труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) велась аккредитованными в государственных органах по труду организациями по планам филиалов (в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда и социального развития Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н).

Общее количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 2523 РМ. Работа ведется в соответствии с графиками с периодичностью один раз в 5 лет. В 2024 году СОУТ проведена на 624 рабочих местах.

На конец 2024 года количество рабочих мест, не соответствующих нормативным условиям труда, составило 1 213, на данных рабочих местах было занято 2 403 человек.

С учетом данных СОУТ, результатов производственного контроля за состоянием условий и охраны труда в ПАО «Камчатскэнерго» проведена работа по идентификации опасностей и оценки рисков для всех рабочих мест. На основе установленной вероятности событий и тяжести последствий определены величины рисков. Результаты оценки рисков занесены в карты с указанием уровней рисков. С результатами оценки рисков проведено ознакомление работников под подпись в картах идентификации опасностей и оценки рисков. Работа по анализу и пересмотру профессиональных рисков работников ведется на постоянной основе.

Наиболее важными задачами руководителей и специалистов Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Камчатскэнерго» по предупреждению аварийности и снижения травматизма являются:

- улучшение технического обслуживания оборудования, приведение оборудования в соответствие с правилами (надписи, четкость схем и их соответствие фактическому состоянию, удобство обслуживания для персонала);

- планомерная замена морально и физически устаревшего оборудования, воздушных и кабельных ЛЭП;

- повышение контроля за приемкой оборудования из ремонтов;

- модернизация, техническое перевооружение и реконструкция по следующим направлениям: замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, выполнение многолетнего графика замены фарфоровых опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35-110 кВ на полимерные, внедрение современных микропроцессорных устройств РЗА и современных устройств связи, увеличение объема телемеханизации подстанций 35-110 кВ;

- повышение готовности персонала к действиям в нормальных и аварийных режимах (повышение качества специальной подготовки, инструктажей, непрерывной профессиональной подготовки и противоаварийных тренировок, повышение качества проверки знаний, усиление контроля со стороны руководителей по ведению режима работы, переключений, приема-сдачи смен);

- повышение ответственности персонала всех уровней за нарушения должностных и производственных инструкций, инструкций и норм по ОТ;

- улучшение качества эксплуатационной документации;

- повышение качества и результативности самоаудита (проверки работающих бригад, обходы рабочих мест, непрерывный технический аудит, тематические проверки и т. п.);

- обеспечение регулярного доведения вопросов производственной безопасности и охраны труда до сведения всего персонала Общества с использованием внутрикорпоративных средств коммуникации и регламентов взаимодействия менеджмента и персонала.

В 2024 году Социальным фондом России для финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний возмещено 2 181 085,35 рублей (решение СФР от 06.12.2024 № 224-Ф), израсходованных на проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников ПАО «Камчатскэнерго».

Затраты на охрану труда

Всего за отчетный период 2024 года затраты на мероприятия по охране труда в ПАО «Камчатскэнерго» составили 162 930,4 тыс. рублей (в 2023 году 152 550 тыс. рублей), в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 11 391,8 тыс. рублей;

- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 27 816,00 тыс. рублей;

- на мероприятия по общему улучшению условий труда – 25 334,6 тыс. рублей;

- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 98 388,00 тыс. рублей (в среднем 25,8 тыс. рублей на 1 человека).

Затраты по охране труда на одного работника в 2024 году составили 42,7 тыс. руб/чел, в 2023 году на одного работающего приходилось 39,4 тыс. руб./чел.

Также в 2024 году организовано и проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности 
2 915 работникам на сумму 3 640,8 тыс. рублей (в среднем по 1 249 рублей на одного человека).

Производственный травматизм

За 12 месяцев 2024 года в ПАО «Камчатскэнерго» произошел 1 несчастный случай, степень тяжести — легкий, воздействие электрической дуги, характер полученных повреждений: электротравма, токовый ожог боковой поверхности грудной клетки.

Таблица № 39

| Наименование | Количество пострадавших |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |
| Вид происшествия, в том числе: |  |  |
| Падения, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.д. | - | - |
| Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом | - | - |
| Поражение электрическим током | - | 1 |
| Причины происшествия |  |  |
| Неудовлетворительная организация работ | - | 1 |
| Прочие причины возникновения несчастных случаев | 1 | - |
| Возраст пострадавших |  |  |
| От 25 до 39 лет | 1 | 1 |
| От 40 до 49 лет | - | - |
| От 50 до 59 лет | - | - |
| От 60 и старше | - | - |
| Стаж работы |  |  |
| До 1 года | - | - |
| От 3 до 5 | - | - |
| От 5 до 10 | 1 | - |
| Более 10 | - | 1 |
| Категория пострадавших |  |  |
| Руководители | - | - |
| Специалисты | - | - |
| Рабочие основных профессий | - | 1 |
| Рабочие вспомогательных профессий | 1 | - |

Организация противопожарных мероприятий

С целью предупреждения возникновения пожаров на объектах ПАО «Камчатскэнерго» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год.

- Разработка графика проведения проверок объектов и подразделений филиалов ПАО «Камчатскэнерго» по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 2025 год.

- Обучение работников ПАО «Камчатскэнерго» мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и обучения по программам повышения квалификации, проверки знаний по пожарной безопасности, проведения цеховых и общестанционных противопожарных тренировок.

- Оформление нарядов – допусков при проведении огневых работ, при работах на пожароопасном оборудовании и сооружениях. Контроль проведения и соблюдения требования пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ.

- Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние среди подразделений филиалов ПАО «Камчатскэнерго» в 2025 году.

- Проведение месячника по пожарной безопасности по Плану мероприятий по подготовке и прохождению филиалов ПАО «Камчатскэнерго» пожароопасного сезона 2025 года, составление перечня мероприятий для оперативного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

- Актуализация, издание организационно-распорядительных документов, локальных актов, инструкций по пожарной безопасности в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «Камчатскэнерго»

- Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения, знаками плакатами, нормативной и технической литературой.

- Проведение проверок объектов филиалов ПАО «Камчатскэнерго» в соответствии с графиком, по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 2025 год, разработка противопожарных мероприятий по устранению нарушений с составлением Актов - предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также по соблюдению строгого противопожарного режима в подразделениях филиалов.

- Проведение торгово-закупочных процедур, заключение договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

- Проведение работ по освидетельствованию, техническому обслуживанию и перезарядке первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на энергетических объектах.

- Проведение работ по проверке и техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

- Проведение работ по испытанию и техническому обслуживанию сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода.

- Проведение работ по огнезащитной обработке конструкций зданий сооружений.

- Ремонт, испытание наружных эвакуационных лестниц на объектах ПАО «Камчатскэнерго».

- Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной котельных № 12 «Сероглазка», 14 «Халактырка», 
16 «Долиновка», 17 «Чапаевка», 18 «Завойко», 42 «Заозёрка», 56 «С/х Петропавловский» Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Проектирование, разработка сметной документации, автоматической пожарной сигнализации и системы управления оповещения и эвакуацией людей при пожаре котельных № 6 «Авача», 40 «КМП», 
45 «Владивостокская», 46 «Школа № 18», 62 «103 квартал», ЦТП-3, ЦТП-21 Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Разработка проектно-сметной документации для реконструкции ЦТП-102, ЦТП-221, ЦТП-312, ЦТП-314, ЦТП-316, ЦТП-318, ЦТП-328, ЦТП-334, ЦТП-344 (автоматизация ЦТП, охрано-пожарная сигнализация, установка видеонаблюдения, замена оборудования на энергоэффективное, подключение к ВОЛС).

- Разработка проектно-сметной документации для реконструкции ПНС-26 (автоматизация ПНС, охрано-пожарная сигнализация, установка видеонаблюдения, замена оборудования на энергоэффективное, подключение к ВОЛС).

- Оборудование охранно-пожарной сигнализацией помещений зданий ТЭЦ-1 (электролизной, столярной мастерской СОП-1, перекачивающей насосной 0,4 кВ и склада ГСМ ТТЦ), расположенных по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская 28.

- Установка системы пожарной сигнализации и оповещения эвакуацией людей при пожаре на объекте: База 1 РТС г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 24; База 1 РТС г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная; ПНС-1 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая, д. 5.

- Замена системы пожарной сигнализации и оповещения эвакуацией людей при пожаре на объекте: ПНС-4 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Королева, д. 45/2; АЦТП-346 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская; АЦТП-308 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова д. 22В; АЦТП-337 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, д. 13а.

За отчетный период в Обществе и на его филиалах актуализирован и издан ряд организационно-распорядительных документов по организации соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты ПАО «Камчатскэнерго».

Раздел 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», в годовой отчет публичного акционерного общества рекомендуется включать, в том числе, сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике.

Деятельность ПАО «Камчатскэнерго» в области охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществляется в соответствии с требованиями Экологической политики Группы РусГидро, которая основана на положениях государственной политики в области экологически устойчивого развития и экологической безопасности, Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативно-правовых актах.

Экологическая политика является обязательной для применения Обществом.

Ежегодно в ПАО «Камчатскэнерго» разрабатываются Программы мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы РусГидро по охране окружающей среды и ведется контроль по их выполнению.

Основополагающими принципами экологической политики Общества являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;

- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды при развитии электроэнергетики в регионе; сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;

- полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

Основными задачами Общества в сфере природоохранной политики являются:

- выполнение требований природоохранного законодательства;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- формирование экологической отчетности;

- информирование и консультирование работников по вопросам экологии.

В 2024 году в области природоохранной деятельности Общества разработан и реализован комплекс технических и организационных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и управлению экологическими рисками:

- выполнен текущий ремонт котлов станции ТЭЦ-1 № 7, 8, 9, 10, 11 и капитальный ремонт котла № 6, станции ТЭЦ-2 текущий ремонт котлов № 1, 2 и капитальный ремонт котла № 3;

- выполнены текущие ремонты котлов на котельных № 56 «с/х Петропавловский», № 62 «103 квартал», № 40 «КМП», № 45 «Владивостокская», № 8, 13, 22 г. Елизово и капитальный ремонт котлов на котельных № 1 п. Лесной и № 27 г. Елизово;

- выполнен капитальный ремонт дымовой трубы на котельных № 6 «Авача», № 40 «КМП», № 14 «Халактырка», № 21 г. Елизово;

- выполнен капитальный ремонт емкостей для нефтепродуктов котельных № 2 «КГТУ», № 1 «каркасная 11 км»;

- завершены работы по первому этапу программы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет реконструкции котельной № 2 в г. Елизово со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования с передачей нагрузок котельных № 1 и № 3. В настоящее время котельная введена в эксплуатацию.

- в целях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море ПАО «Камчатскэнерго» заключен договор с Камчатским филиалом ФГБУ «Морская спасательная служба» на обеспечение готовности при швартовке танкеров к пирсу ТЭЦ-1 филиала Камчатские ТЭЦ и перекачке топлива с танкера в расходные емкости в зоне ответственности акватории, закрепленной за Станцией;

- в целях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ВСМ заключен договор с Краевым Государственным казенным учреждением (КГКУ) «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» при Министерстве специальных программ Камчатского края (КГКУ «ЦОД»).

Затраты на охрану окружающей среды

Таблица № 40

| Наименование показателя | Фактически за 2024 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего | 116 405,0 |
| Текущие затраты на сбор и чистку сточных вод | 48 743,0 |
| Текущие затраты по охране атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | 13 917,0 |
| Текущие затраты на обращение с отходами | 20 315,0 |
| Текущие затраты на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод | 26 190,0 |
| Текущие затраты на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду | 3 798,0 |
| Текущие затраты на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды | 3 442,0 |
| Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды, всего | 0,0 |
| Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов на сбор и очистку сточных вод | 0,0 |

Объем собственного потребления энергии

В целях осуществления основного вида деятельности для выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году ПАО «Камчатскэнерго» использовано:

Таблица № 41

| Вид источника (сырья) | В натуральном выражении |
| --- | --- |
| природного газа | 169 818,21 тыс. куб. м. (206 361,46 т.у.т) |
| нефтетоплива: | 452 060,67 т.у.т. |
| дизельного топлива | 1 229,50 т.н.т. (1 785,53 т.у.т) |
| мазута топочного | 320 401,14 т.н.т. (450 275,14 т.у.т) |
| твердого топлива: |  |
| угля | 53 418,74 тонн (41 472,91 т.у.т.) |

Выбросы в атмосферу

С целью устранения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет природоохранную деятельность, руководствуясь требованиями нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха.

На всех производственных объектах ПАО «Камчатскэнерго» обеспечивается контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются на основании разрешительных документов.

Фактически Обществом за 2024 год выброшено в атмосферный воздух 16 031,356 тонн вредных (загрязняющих) веществ.

Удельные выбросы вредных (загрязняющих) веществ за 2024 год составили 4 267,97 г/МВт·ч.

Фактическая выработка электроэнергии за 2024 год составила 1 692 040 МВт·ч, что на 78 443 МВт·ч больше, чем в 2023 году.

Отпуск тепла за 2024 год составил 1 774,856 тыс. Гкал, что на 19,615 тыс. Гкал меньше, чем 
в 2023 году.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло увеличение валовых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 261,277 тонн (отклонение 1,657 %), в связи с увеличением расхода мазутного топлива на производство электрической и тепловой энергии.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло увеличение удельных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 6,44 г/МВт·ч, в связи с увеличением доли мазута в топливном балансе и увеличением валовых выбросов загрязняющих веществ при сопоставимой выработке электрической и тепловой энергии.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица № 42

| № п/п | Выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2023 г., тонн | Выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2024 г., тонн | Объемы отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +/- (к уровню 2023 г.) гр.3-гр.2, тонн | +/- (к уровню 2023 г.) гр.3/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 15 770,079 | 16 031,356 | 261,277 | 1,657 |

Выбросы парниковых газов

Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1).

Таблица № 43

| Вид топлива | Расход т.у.т. | Выбросы СО2, тонн | Выбросы N2О, тонн | Выбросы N2О в СО2 экв., тонн | Выбросы СH4, тонн | Выбросы СН4 в СО2 экв., тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | 206 361,46 | 327 908,36 | 0,605 | 180,238 | 6,048 | 151,206 |
| Нефтетопливо | 452 060,67 | 1 025 999,177 | 7,950 | 2 369,001 | 39,748 | 993,708 |
| Твердое топливо | 41 472,91 | 108 576,078 | 1,702 | 507,119 | 1,216 | 30,388 |
| Всего: | 699 895,04 | 1 462 483,615 | 10,257 | 3 056,358 | 47,012 | 1 175,302 |

Интенсивность выбросов парниковых газов

Таблица № 44

| Расход т.у.т. |  | Доля в расходе тут | Выработка э/э, млн. кВт*ч, отпуск тепла, тыс. Гкал |  | Выбросы CO2 эквивалент, тонн (CO2+N2O экв.+СН4 экв.) | Доля выбросов CO2 экв., тонн | уд. расход СО2 экв., тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на электроэнергию | 407 332,44 | 58,20 % | Выработка э/э, млн. кВт*ч | 1 265,826 | 1 466 715,28 | 853 614,74 | 674,35 |
| на тепло | 292 562,59 | 41,80 % | отпуск тепла, тыс. Гкал | 1 772,566 |  | 613 100,54 | 345,88 |

Снижение выбросов ПАО «Камчатскэнерго» осуществляется за счет перевода тепломеханического оборудования на газ, использования газоочистного оборудования (циклонов) и дополнительных режимных мероприятий.

В 2024 году в ПАО «Камчатскэнерго» валовые выбросы от организованных источников составили:

Таблица № 45

| Показатель | Итого (тонн) | Итого (тонн) |
| --- | --- | --- |
|  | по филиалам ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, ЦЭС, Возобновляемая энергетика | с учетом арендованных объектов (КТЭЦ, ЦЭС, Возобновляемая энергетика + Коммунальная энергетика) |
| Оксид углерода, СО | 128,052 | 1 943,057 |
| Диоксид серы, SO2 | 6 712,019 | 8 533,11 |
| Оксиды азота (NOх), в пересчёте на NO2 | 2 944,464 | 3 516,97 |
| Всего твёрдых, газообразных загрязняющих веществ, в том числе: | 10 702,538 | 15 986,365 |
| твёрдые вещества (пыль) | 96,418 | 1 114,925 |
| газообразные (общий объем) | 10 606,120 | 14 871,440 |

Водопользование и водосброс

Общество использует водные объекты в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Компания своевременно получает разрешительную документацию для осуществления водопользования и охраны водных объектов в соответствующих органах исполнительно власти.

ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет забор воды из поверхностных источников: реки Мильковка, Авачинской губы, озера Халактырское, ручей Дорожный, реки Паужетка, реки Толмачева, из подземных источников и получает воду через системы муниципального водоснабжения.

Объем использования (с изъятием) водных ресурсов из поверхностных (подземных) источников и водоканалов в 2024 году уменьшился относительно 2023 года на 2 001,61 тыс. м 3.

Динамика сбросов загрязненных вод

Сведения о водопотреблении

Таблица № 46

| Наименование источника водопотребления | Забрано, всего (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Забрано, получено всего | 93 417,91 |
| ТЭЦ-1 | 31 644,40 |
| ТЭЦ-2 | 47 739,03 |
| ЦЭС | 141,40 |
| Коммунальная энергетика | 2 078,85 |
| Возобновляемая энергетика | 11 814,23 |
| Из поверхностных источников | 86 667,78 |
| ТЭЦ-1 (Авачинская губа) | 28 190,00 |
| ТЭЦ-2 (оз. Халактырское, р. Дорожный) | 47 739,03 |
| ЦЭС (р. Мильковка) | 0,18 |
| Возобновляемая энергетика (р. Паужетка, р. Толмачёва) | 10 738,57 |
| Из подземных источников | 461,88 |
| ТЭЦ-2 | 0,00 |
| ЦЭС | 1,42 |
| Коммунальная энергетика | 24,84 |
| Возобновляемая энергетика | 435,62 |
| От других предприятий (термальная вода) | 779,84 |
| Городского водопровода | 5 508,41 |
| Тепловые сети | 3 454,40 |
| Коммунальная | 2 054,01 |
| на хозяйственно-питьевые нужды | 2 228,31 |
| КТЭЦ | 2 193,85 |
| ЦЭС | 0,52 |
| Коммунальная энергетика | 12,74 |
| Возобновляемая энергетика | 21,20 |
| на производственные нужды | 89 272,93 |
| ТЭЦ-2 | 47 739,03 |
| ТЭЦ-1 | 29 234,62 |
| ЦЭС | 140,88 |
| Коммунальная энергетика | 365,37 |
| Возобновляемая энергетика | 11 793,03 |
| на другие нужды | 1 700,74 |
| передано другим предприятиям | 2 131,33 |

Общий объем сброса воды в поверхностные водные объекты: оз. Сыпучка, р. Халактырка, Авачинская губа, оз. Халактырское, ручей без названия (п/п Автоколонна), ручей Рудный, р. Фальшивая, протока реки Паужетка, р. Толмачёва, ручей без названия (каскад ГЭС) за 2024 год составил 
87 188,13 тыс.м.куб/год. Из них механическим методом очищено 42,46 тыс.м.куб., на станции биологической очистки 249,07 тыс.м.куб.

Таблица № 47

| № п/п | Общий объем запланированных и внеплановых сбросов сточных вод в кубических метрах в год (тыс. м3/год) в разбивке по: |  |
| --- | --- | --- |
| принимающему объекту |  |  |
| Принимающие водные объекты - р. Халактырка, оз. Сыпучка, Авачинская губа, оз. Халактырское, ручей без названия (п/п Автоколонна), руч. Рудный, р. Фальшивая, протока реки Паужетка, р. Толмачёва, ручей без названия (каскад ГЭС) |  |  |
| 1 | поверхностный водный объект | 87 135,77 |
| 2 | на рельеф |  |
| 3 | на поля фильтрации |  |
| 4 | в подземные горизонты |  |
| 5 | ливневые стоки |  |
| 6 | системы водоотведения |  |
| степени очистки |  |  |
|  | без очистки | 11 186,87 |
|  | недостаточно очищенные |  |
|  | нормативно чистые (без очистки) | 75 709,73 |
| по методу очистки |  |  |
|  | механическая | 42,46 |
|  | биологическая | 249,07 |

ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет использование поверхностных водных объектов в целях отведения производственных сточных вод на основании разрешительной документации.

Забор воды производственными объектами ПАО «Камчатскэнерго» не оказывает существенного влияния на водные объекты.

На градирнях предприятий ПАО «Камчатскэнерго» используется вода в системах оборотного водоснабжения – 1 440,0 тыс. куб. м.

Отходы

ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на основании лицензии 
от 24.07.2012 № Л020-00113-41/00101694.

Радиоактивные отходы, а также отходы с содержание поли хлоридных бифенилов (ПХБ) -  
в 2024 году не образовывались.

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение объемов накопления золошлаковых отходов, образующихся на котельных филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, разработаны Технические условия на Нерудные Неклассифицированные Инертные Материалы (ННИМ). Получен Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н21808. Область применения ННИМ Котельной ПАО «Камчатскэнерго» в соответствии с Паспортом: для рекультивации земель, вертикальной планировки территорий (исключая жилую застройку), применения в дорожном хозяйстве, при изготовлении строительных материалов и формирования промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО и промышленных отходов.

В соответствии с действующим законодательством для объектов НВОС I - II категории нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, выданные до 01.01.2019 действуют до получения КЭР, ДВОС.

В соответствии с ч. 2 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» для объектов III, IV категории нормативы образования отходов и лимиты на их размещение не разрабатываются и не устанавливаются.

За 2024 год в Обществе образовалось 11 929,661 тонн отходов производства и потребления, из них:
I класса опасности 0,349 тонн; II класса опасности 0,026 тонн; III класса опасности 19,805 тонн; IV класса опасности 277,172 тонн; V класса опасности 11 632,309 тонн.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом образовалось отходов на 1 798,28 тонн меньше, отклонение составило 13,1 %.

Образующиеся отходы по договорам передаются специализированным организациям для размещения, обезвреживания, обработки, утилизации.

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления, тонны

Таблица № 48

| № | Образовалось отходов за 2024 г. | Утилизировано, обезврежено, обработано на собственных объектах в 2024 г. | Передано на утилизацию, обезвреживание, обработку в 2024 г. | Размещено на собственных объектах в 2024 г. | Передано на размещение в 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I КО | 0,349 | 0,0 | 0,403 | 0,0 | 0,0 |
| II КО | 0,026 | 0,0 | 0,026 | 0,0 | 0,0 |
| III КО | 19,805 | 0,0 | 23,615 | 0,0 | 0,0 |
| IV КО | 277,172 | 0,0 | 38,34 | 0,0 | 239,225 |
| V КО | 11 632,309 | 0,0 | 365,777 | 0,0 | 9 283,708 |
| Всего | 11 929,661 | 0,0 | 428,161 | 0,0 | 9 522,933 |

Биоразнообразие

ПАО «Камчатскэнерго» не осуществляет деятельность, оказывающую прямое или косвенное воздействие на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ.

Общество осознает свою ответственность за сохранение биоразнообразия водных объектов и на протяжении многих лет проводит природоохранные мероприятия по их сохранению.

Водозабор Камчатской ТЭЦ-2 из озера Халактырское оборудован рыбозащитным устройством.

Проектные и ремонтные работы по воздушным линиям, проходящим вблизи или через реки Камчатки, согласовываются с Камчатским отделением Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для расчета рыбохозяйственного ущерба. ПАО «Камчатскэнерго» по рассчитанному рыбохозяйственному ущербу оплачивает рыборазводные работы и выпуск мальков в реки Камчатского края согласно заключенным договорам об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов с Северо-Восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Вырубка деревьев при прокладке линий электропередач производится по согласованию с уполномоченными органами лесного хозяйства.

Каскад Толмачевских ГЭС филиала Возобновляемая энергетика ПАО «Камчатскэнерго» находится на территории памятника природы «Толмачевские водопады», который относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

В 2024 году ПАО «Камчатскэнерго» не проводило работы по рекультивации земельных участков.

Применение перспективных технологий и решений

В течение 2024 года две котельные филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика продолжают работу в рамках реализации проектов перевода на газовое топливо двух котельных, что является положительным фактором соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к атмосферному воздуху в селитебных зонах.

С целью возможности увеличения доли использования возобновляемых источников энергии в 2024 году ПАО «Камчатскэнерго» продолжает реализацию договоров с АО «Ленгидропроект» на разработку проектно-изыскательских работ «Комплекс электроснабжения. Строительство бинарного энергоблока на площадке Мутновской ГеоЭС-1» и на разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство ГЭС-4 каскада Толмачевских ГЭС».

Для увеличения доли использования Мутновского геотермального месторождения в 2024 году заключен меморандум между ПАО «РусГидро» и ООО «ЗН Геотерм» для совместной реализации проекта по строительству геотермальной электростанции Мутновской ГеоЭС-2 с бинарным энергоблоком, предполагающий следующую этапность работ:

- Разработка проектно-сметной документации и проведение геологоразведочных работ, по итогам которой будет принято инвестиционное решение по целесообразности строительства

- При положительном решении по 1 Этапу — проведение строительно-монтажных работ.

В 2024 году начата проработка в части корпоративных процедур по созданию совместного предприятия с целью начала реализации 1 этапа работ в 2025 году.

В результате реализации мероприятий по строительству бинарной электростанции на территории МГеоЭС-1, строительству Толмачевской ГЭС-4, строительству Мутновской ГеоЭС-2 с бинарным блоком, а также проектов Концепции сократится расход топлива на Камчатских ТЭЦ за счет его замещения возобновляемыми источниками энергии.

На заседании Совета Директоров ПАО «РусГидро» в 2022 году утверждена Концепция использования ВИЭ и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Камчатского края (далее – Концепция).

В течение 2024 года ПАО «Камчатскэнерго» продолжало сбор данных от ветроизмерительного комплекса (ВИК), расположенного на территории Халактырского пляжа с целью более детальной проработки запланированного в рамках Концепции проекта по установке Халактырской ВЭС.

Раздел 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

11.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

- Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

За отчетный период было проведено 2 общих собрания акционеров Общества - годовое Общее собрание акционеров 27.06.2024 и внеочередное Общее собрание акционеров 03.10.2024.

Совет директоров

Совет директоров Общества состоит из 7 членов. В 2024 году действовали два состава Совета директоров Общества – состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1) и состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2024 (протокол от 28.06.2024 № 1), в соответствии с которым 7 из 7 членов Совета директоров вновь избраны на новый срок.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Таблица № 49

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Сведения об образовании | Наименование должности по основному месту работы | Доля в уставном капитале/Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель Совета директоров |  |  |  |  |  |
| 1 | Малков Денис Александрович (избран 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1974 | Высшее | Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| Члены Совета директоров |  |  |  |  |  |
| 2 | Новиков Алексей Николаевич (избран 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1973 | Высшее | Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» | 0,00001/0 |
| 3 | Коптяков Станислав Сергеевич (избран 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1982 | Высшее | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 4 | Ткачева Наталья Николаевна (избрана 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1973 | Высшее | Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 5 | Корнева Дарья Геннадьевна (избрана 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1974 | Высшее | Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 6 | Холодова Жанна Геннадьевна (избрана 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1976 | Высшее | Директор Департамента тарифного регулирования ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 7 | Исаков Александр Юрьевич (избран 30.06.2023 и 27.06.2024) | 1980 | Высшее | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | 0/0 |

В течение 2024 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с целью предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, в Обществе сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров (далее – Комитет).

Решением Совета директоров Общества 20.09.2024 (протокол от 20.09.2024 № 4) утвержден персональный состав Комитета, избран Председатель Комитета, а также утверждено Положение о Комитете.

Отчет о работе Совета директоров

В 2024 году проведено 18 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 94 вопроса.

Персональное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества 
в 2024 году:

Таблица № 50

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Всего заседаний/участие в заседаниях | % участия в заседаниях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малков Денис Александрович | 18/18 | 100 |
| 2 | Новиков Алексей Николаевич | 18/18 | 100 |
| 3 | Коптяков Станислав Сергеевич | 18/18 | 100 |
| 4 | Ткачева Наталья Николаевна | 18/18 | 100 |
| 5 | Корнева Дарья Геннадьевна | 18/18 | 100 |
| 6 | Холодова Жанна Геннадьевна | 18/18 | 100 |
| 7 | Исаков Александр Юрьевич | 18/18 | 100 |

Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества, являлись:

- утверждение скорректированного бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год в части изменения параметров инвестиционной программы;

- утверждение перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы для проведения публичного технологического и ценового аудита 
в 2024-2025 годах;

- присоединение к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро;

- продление полномочий Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго»;

- присоединение к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 
2022 — 2024 годы;

- присоединение к Технической политике группы РусГидро в области информационных технологий;

- присоединение к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро;

- утверждение показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
на 2024-2026 годы;

- присоединение к порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции;

- утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО «Камчатскэнерго»;

- утверждение Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов;

- утверждение Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов;

- создание Комитета по аудиту при Совете директоров;

- утверждение Программы мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022 - 2025 годы;

- участие ПАО «Камчатскэнерго» в другой организации - ООО «Геотермальная энергетика»;

- заключение Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «Камчатскэнерго»;

- заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовые деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края;

- утверждение Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год;

- утверждение страховщиков ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год;

- присоединение к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

Исполнительные органы

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества предусмотрен (Правление).

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решений Совета директоров 27.10.2021 (протокол от 27.10.2021 № 7 -  избрание), 28.05.2024 (протокол от 28.05.2024 № 16 – продление полномочий) является:

Новиков Алексей Николаевич

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 
0,00001% / 0%.

Коллегиальный исполнительный орган

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Таблица № 51

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Сведения об образовании | Наименование должности по основному месту работы | Доля в уставном капитале/Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель Правления |  |  |  |  |  |
| 1 | Новиков Алексей Николаевич | 1973 | Высшее | Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» | 0,00001/0 |
| Члены Правления |  |  |  |  |  |
| 2 | Скворцов Владислав Владиславович | 1988 | Высшее | Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» | 0/0 |
| 3 | Лавриненко Юлия Владимировна | 1976 | Высшее | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Камчатскэнерго» | 0/0 |
| 4 | Миронов Сергей Олегович | 1963 | Высшее | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Камчатскэнерго» | 0/0 |
| 5 | Разживин Леонид Владимирович | 1982 | Высшее | Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Камчатскэнерго» | 0/0 |
| 6 | Скосырев Денис Владимирович | 1982 | Высшее | Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовому управлению ПАО «Камчатскэнерго» | 0/0 |

Изменений в составе коллегиального исполнительного органа в отчетном периоде не происходило.

В течение отчетного года членами исполнительного органа Общества сделки с акциями Общества не совершались.

11.2. Утвержденные ключевые показатели эффективности

Достижение результатов эффективной деятельности Общества оценивается применяемой в Обществе системой КПЭ. Система КПЭ используется в качестве инструмента планирования, оценки и контроля текущего состояния Общества и создания основы для принятия управленческих решений на среднесрочном уровне.

Порядок утверждения состава (с удельными весами), целевых значений КПЭ, функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования, Порядка расчета показателей Системы КПЭ Общества регулируется следующими документами:

- Порядком расчета КПЭ, ФКПЭ и ПД подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»;

- Положением о системе КПЭ ПАО «Камчатскэнерго».

Решением Совета директоров Общества (протокол от 27.08.2024 № 3) утверждены следующие состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования для Общества на 2024 - 2026 годы:

Таблица № 52

| № п/п | Показатели | Ед изм. | ЦЗ 2024 год | ЦЗ 2025 год | ЦЗ 2026 год | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭ финансово – экономические |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 2 | Чистая операционная рентабельность | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 3 | EBITDA | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 4 | Чистый долг/EBITDA | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 5 | Уровень оплаты энергоресурсов | % | 100% | 100% | 100% | 10% |
| КПЭ специализированные отраслевые |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установленная электрическая мощность | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 7 | Уровень потерь электрической энергии | % | 12,24% | 12,24% | 12,15% | 10% |
| 8 | Уровень потерь тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 10% |
| 9 | Качество осуществления технологического присоединения | % | 90% | 90% | 90% | 10% |
| 10 | Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и освоению | % | 85% | 85% | 85% | 20% |
| 11 | Качество проведения закупочных процедур | % | 85% | 85% | 85% | 10% |
| 12 | Просроченная дебиторская задолженность | % | 100% | 100% | 100% | 5% |
| ФКПЭ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интегральный инновационный КПЭ | % | 100% | 100% | 100% | 50% |
| 2 | Переход на ОПО | % | 85% | 85% | 85% | 50% |
| Показатели депремирования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество крупных аварий | шт. | 0 | 0 | 0 | 25% |
| 2 | Количество несчастных случаев на производстве | ед. | 0 | 0 | 0 | 25% |
| 3 | Готовность к работе в отопительный сезон | % | 100% | 100% | 100% | 25% |
| 4 | Нарушение эл/снабжения потребителей | % | 100% | 100% | 100% | 25% |

Достижение Обществом установленных КПЭ и ФКПЭ является основанием для премирования менеджмента Общества.

11.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членами органов управления Общества

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2022 (протокол от 24.05.2022 № 1) (далее – Положение).

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения, определяемый Положением.

Совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2024 году составил 
1 493 982 (Один миллион четыреста девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят два) рублей.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления и единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», к которому Общество присоединилось и признало его в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 16.05.2023 № 17).

Совокупный размер вознаграждения в отчетном году составил 85 591 080 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьдесят) рублей 24 копейки.

11.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 02.06.2020 № 1).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2024 (протокол от 28.06.2024 № 1).

Члены Ревизионной комиссии

Таблица № 53

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Сведения об образовании | Наименование должности по основному месту работы | Доля в уставном капитале/Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новикова Юлия Викторовна | 1982 | Высшее | Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 2 | Войкусова Тамара Юрьевна | 1975 | Высшее | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 3 | Пиевский Сергей Александрович | 1988 | Высшее | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 4 | Слободин Алексей Исаакович | 1982 | Высшее | Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | 0/0 |
| 5 | Коломиец Владимир Александрович | 1972 | Высшее | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | 0/0 |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2022 (протокол от 24.05.2022 № 1).

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в отчетном году членам Ревизионной комиссии Общества, составила: 180 767 (Сто восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 10 копеек.

Компенсации расходов членам Ревизионной комиссии за отчетный период не проводились.

11.5. Организация внутреннего аудита

Решением Совета директоров Общества 19.05.2021 (протокол от 19.05.2021 № 21) назначен внутренний аудитор Общества.

Основные цели и задачи внутреннего аудитора Общества, его подотчетность, полномочия и ответственность закреплены в Положении о внутреннем аудите (далее – Положение), утвержденным Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2).

В соответствии с разделом 4 Положения внутренний аудитор функционально подчинен Совету директоров и административно - генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго», что обеспечивает независимость и объективность внутреннего аудитора в процессе сбора, оценки и передачи информации об объекте аудита.

В соответствии с Положением внутренний аудитор осуществляет:

подготовку заключения по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества и представление его годовому Общему собранию акционеров Общества;

подготовку и предоставление Совету директоров Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудитора, в том числе о результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля;

разработку и поддержание в актуальном состоянии ЛНД Общества по вопросам внутреннего аудита, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федеральных Органов исполнительной власти.

Внутренним аудитором по итогам 2024 года проведена оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго». За отчетный период система внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» функционирует должным образом во всех существенных отношениях.

Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год доведено до сведения исполнительного органа и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» и представлено в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.

11.6. Управление рисками

Общество осуществляет управление рисками в рамках системы внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВКиУР) Общества.

Функционирование СВКиУР Общества осуществляется в рамках СВКиУР Группы РусГидро и регулируется следующими документами:

- Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, которая утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- Положением о системе внутреннего контроля Группы РусГидро;

- Положением об управлении рисками Группы РусГидро.

Общество присоединилось к указанным документам решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 22.05.2020 (протокол от 22.05.2020 № 24).

Стратегические риски определяются на верхнем уровне Группы РусГидро с учетом их влияния на достижение стратегических целей, которые заявлены в Стратегии развития Группы РусГидро.

Информация по рискам подготовлена с учетом мониторинга Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год, а также Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность Общества, его ликвидность, инвестиционную деятельность. Они определяются спецификой деятельности Общества, а также целями и задачами в области системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, ситуацией в регионе присутствия.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

Приоритизированный реестр ключевых рисков Общества на 2024 год представлен на тепловой карте.

Описание ключевых рисков Общества на 2024 год с прогнозной оценкой на 2025 год

Таблица № 54

| № п/п | Наименование риска | Итоги мониторинга риска за 2024 год | Прогнозная оценка на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение прибыли от продаж по ПО ДФО | Риск реализовался | Риск крайне высокий. Оценка риска без изменения |
| 2 | Дефицит запаса топлива | Риск не реализовался | Вероятность реализации риска на 2025 год пересмотрена до крайне высокой. Итоговая оценка без изменений. Риск высокий. |
| 3 | Несчастные случаи на производстве | Риск не реализовался | Оценка риска без изменения. Риск высокий. |
| 4 | Несоответствие требованиям законодательства (комплаенс) в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ | Риск не реализовался | Оценка риска без изменения. Риск высокий. |
| 5 | Рост дебиторской задолженности за поставку электроэнергии (мощности), теплоэнергии | Риск не реализовался | Риск исключен в связи с включением в план риска «Несвоевременная оплата потребителями / контрагентами» |
| 6 | Нарушение сроков выполнения работ на объекте | Риск не реализовался | Оценка вероятности снизилась. Итоговая оценка без изменений. Риск средний. |
| 7 | Нереализация инициатив, предусмотренных стратегией и иными документами, направленными на перспективное развитие | Риск реализовался | Риск оценен как высокий. |
| 8 | Аварии/ инциденты в результате незаконного вмешательства в функционирование объектов | Риск не реализовался | Оценка последствий риска на 2025 год увеличена до крайне высокой. Итоговая оценка без изменений. Риск средний. |
| 9 | Нехватка квалифицированного персонала | Риск не реализовался | Оценка риска без изменения. Риск низкий. |
| 10 | Аварии/инциденты (Управление охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью) | Риск не реализовался | Оценка последствий риска на 2025 год увеличена до крайне высокой. Итоговая оценка без изменений. Риск средний. |
| 11 | Превышение (злоупотребление) должностных полномочий | Риск не реализовался | Оценка риска без изменения. Риск крайне низкий. |
| 12 | Несвоевременная оплата потребителями / контрагентами | - | Риск оценен в 2025 год как средний. |

Управление коррупционным риском

Обществом осуществляется непрерывная деятельность по минимизации коррупционных рисков, профилактике и противодействию коррупции, основанная на законодательстве Российской Федерации, применимом международном законодательстве и лучших практиках, в том числе:

внедрена система корпоративных политик и стандартов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности, определяющих основные цели, задачи, принципы и направления профилактики и противодействия коррупции;

реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение коррупционных рисков в Обществе, обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям российского и международного законодательства, в том числе:

- разработка, актуализация базы локальных нормативных документов (актов) по противодействию коррупции;

- обеспечение информированности работников о требованиях антикоррупционного законодательства;

- организация работы по проверке сообщений о фактах противоправных действий;

- проведение обучения и тестирования работников;

- выявление и предотвращение конфликтов;

- совершенствование системы внутреннего контроля.

Основные результаты за отчетный год

Таблица № 55

| № п/п | Показатель | Результат (количество) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество подтвержденных случаев коррупции в отношении Общества или его работников | 0 |
| 2 | Принятые меры по признакам конфликта интересов (далее - КИ): - выявлено/рассмотрено ситуаций КИ - принято мер по ситуациям (количество ситуаций, в отношении которых приняты меры) | 2 2 |
| 3 | Количество рассмотренных обращений по признакам нарушений: - количество подтвердившихся обращений - количество подтвердившихся обращений, в отношении которых приняты меры | 0 0 |
| 4 | Ознакомление работников (при приеме на работу или повторно) с ЛНД(А) по противодействию коррупции | 374 |
| 5 | Обучение (тестирование) работников по вопросам противодействия коррупции | 955 |
| 6 | Информирование/ознакомление контрагентов с принятой в Обществе политикой противодействия коррупции | 318 |
| 7 | Иные мероприятия по профилактике коррупции: - актуализация/утверждение ЛНД (А) - взаимодействие с госорганами и т.п. | 1 1 |

11.7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении ПАО «Камчатскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России приведен в Приложении № 4.

11.8. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал Общества составляет 5 847 747 191 (Пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов семьсот сорок семь тысяч сто девяносто один) рубль 20 копеек.

В отчетном периоде изменение размера уставного капитала не происходило.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 56

| Категория (тип) акций | Обыкновенные | Привилегированные |
| --- | --- | --- |
| Общее количество размещенных акций (шт.) | 58 294 409 860 | 183 062 052 |
| Номинальная стоимость 1 акции | 0,1 руб. | 0,1 руб. |
| Общая номинальная стоимость | 5 829 440 986 | 18 306 205,20 |

11.9. Структура уставного капитала

Таблица № 57

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: |  | Доля обыкновенных акций по состоянию на: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| АО «РАО ЭС Востока» | 70,94 % | 71,31 % | 71,15 % | 71,47 % |
| ПАО «РусГидро» | 27,97 % | 27,97 % | 28,06 % | 28,06 % |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2024 – 2 770, из них номинальные держатели – 6.

В 2024 году ПАО «Камчатскэнерго» проведена работа по обращению в собственность акций ликвидированных акционеров, в судебном порядке в распоряжение Общества передано 220 915 539 штук акций, в т.ч.:

- обыкновенных – 183 880 478 штук, по номинальной стоимости 0,10 рублей;

- привилегированных – 37 035 061 штук, по номинальной стоимости 0,10 рублей.

23.12.2024 заключен Договор купли-продажи акций с АО «РАО ЭС Востока».

26.12.2024 произведены операции по переоформлению акций ПАО «Камчатскэнерго».

По состоянию на 31.12.2024 в распоряжении Общества собственные акции отсутствуют.

Акционерному обществу «Южные электрические сети Камчатки», являющемуся 100 % дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго» принадлежит 26 267 889 штук акций Общества (0,045 % от уставного капитала).

11.10. Общество на рынке ценных бумаг

В 2024 году акции Общества обращались на фондовой бирже ПАО Московская Биржа (третий уровень листинга).

С 09.09.2024 обыкновенные и привилегированные акции Общества включены в Некотировальную часть списка ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1. статьи 14 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Динамика рыночных котировок акций

Таблица № 58

|  | Рыночная цена, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Обыкновенные акции (kche) | 0,1800 | 0,5940 | 0,480 |
| Привилегированные акции (kchep) | 0,307 | 1,245 | 0,790 |

По сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается снижение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.

11.11. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в Приложении № 3.

Раздел 12. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2024 год

- закупки у субъектов МСП – 6 316 952,93 тыс. рублей, 64,88 %;

- закупки, участники которых только субъекты МСП – 3 574 810,69 тыс. рублей, 36,72 %.

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Камчатскэнерго»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский

Почтовый адрес: 683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

Адрес страницы в сети Интернет: www.kamenergo.ru

Информация об аудиторской организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

ОГРН: 1027739216757

Список приложений

| Приложение № 1 | Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Заключение Ревизионной комиссии |
| Приложение № 3 | Сделки Общества |
| Приложение № 4 | Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ |

В состав Группы входят ПАО «Камчатскэнерго» и его дочернее общество Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»

С учетом НДС